D O D A T E K  č. 1/2019

ke Smlouvě č. FV10569

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o.

se sídlem:	        Znojemská 826/64, 586 01 Jihlava

IČ:	        269 59 160

DIČ:                         CZ26959160

zápis v OR:	         KS v Brně, oddíl C, vložka 48179

zastoupená:	        Ing. Igorem Stratilem

funkce:                     jednatelem společnosti

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 31. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Inovace nekonvenčního ultralehkého celokompozitového letounu

Ev. č. projektu:        FV10569

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upravuje se Článek III. odst. 3:

- Řešení projektu je rozloženo do období: 09/2016 – 04/2021

II.

upřesňuje se:

- Příloha č. 1 – Přehled celkových uznaných nákladů na celou dobu řešení projektu

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	                 _______________________

Ing. Martin Švolba	       	          Ing. Igor Stratil

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	       	        jednatel společnosti

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	FV10569

Ev.č.:	Inovace nekonvenčního ultralehkého celokompozitového letounu

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2016 |
| 1 | Předprojekt 1.1. koncepční studie inovovaného draku 1.2. aerodynamické podklady, materiálové podklady 1.3. hmotová analýza 1.4. technologická proveditelnost 1.5. typový návrh | ČVUT | 12/2016 |
| rok 2017 |
| 1 | Vývoj prototypu 1.1. zatížení 1.2. rekonstrukce pohonné jednotky 1.3. rekonstrukce draku | ČVUT | 12/2017 |
| 2 | Technologická příprava výroby 2.1. výrobní dokumentace 2.2. konstrukční příprava výroby | ČVUT, ZJA, LAC | 12/2017 |
| Rok 2018 |
| 1 | Technologická příprava výroby 1.1. výroba vytvrzovacích přípravků 1.2. výroba sestavovacích přípravků 1.3. kontrola | ZJA, LAC | 8/2018 |
| 2 | Výroba prototypů 2.1 výroba zkušebního prototypu | ZJA, LAC | 12/2018 |
| 3 | Zkoušky prototypů 3.1. zkoušky zkušebního prototypu | ČVUT | 12/2018 |
| Rok 2019 |
| 1 | Výroba prototypů 1.1. výroba letového prototypu | ZJA, LAC | 12/2019 |
|  | Vývoj prototypu 1.2. přepočet zatížení pro 600 kg MTOM | ČVUT | 3/2019 |
| 2 | Technologická příprava výroby 2.1. Úprava výrobní dokumentace pro 600 kg MTOM | ČVUT, ZJA, LAC | 6/2019 |
| 3 | Výroba prototypů 3.1. úprava zkušebního prototypu pro 600 kg MTOM | ZJA, LAC | 12/2019 |
| 4 | Zkoušky prototypů 4.1. zkoušky zkušebního prototypu pro 600 kg MTOM | ČVUT | 12/2020 |
| Rok 2020 |
| 1 | Výroba prototypů 1.1. výroba letového prototypu pro 600 kg MTOM | ZJA, LAC | 12/2020 |
| 2 | Zkoušky prototypů 2.1. Zkoušky zkušebního prototypu pro 600 kg MTOM | ČVUT | 12/2020 |
| Rok 2021 |
| 1 | Zkoušky prototypů 1.2. zkoušky letového prototypu pro 600 kg MTOM | ZJA | 4/2021 |

Použité zkratky:

ZJA – Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o.

LAC – LA Composite, s.r.o.