# dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

# pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce __________________________________________________________________________________

# Smluvní strany:

# Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	KENVI CZ s.r.o.

se sídlem Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

zastoupený Stanislavem Krejčím a Michalem Dorazilem, jednateli společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1041350247/0100

IČ: 28825039

DIČ: CZ28825039

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, spis. zn. 29804

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 14.05.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“ (dále jen „Smlouva o dílo“), k níž následně dne 31.10.2018 uzavřely dodatek č. 1 a dne 25.02.2019 uzavřely dodatek č. 2. Smluvní strany dále konstatují, že dne 28.11.2018 spolu uzavřely Dohodu o přerušení části díla (dále jen „Dohoda“).

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly na provedení následujících nových prací:

2.1.1	Provedení zpevněné plochy na pozemku parcela č. 2720/1 v katastrálním území Dobruška před rodinným domem čp. 248.

III.

3.1. 	Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce zvyšuje o částku 22.064,78 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení

Cena bez DPH					2.302.617,75 Kč

DPH 21%					   483.549,73 Kč

Cena vč. DPH					2.786.167,48 Kč

/slovy: dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícstošedesátsedm korun českých a čtyřicetosm haléřů/

IV.

4.1.	Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla.

4.1.1.	Dokončení a předání díla objednateli:		17.06.2019

4.2.	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. 	Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet s oceněným výkazem výměr nových prací.

5.3. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 27.05.2019.

# V Dobrušce dne 28.05.2019				V Hradci Králové dne 29.05.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_________________________				__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta			   	Stanislav Krejčí, jednatel

__________________________

Michal Dorazil, jednatel