DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

č. objednatele:	05/14/2371/18

č. zhotovitele:		1502218

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

- Objednatel:	Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený:	Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 
ze dne 20.11.2018

IČ:	00290629

bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:	AQUA PROCON s. r. o.,

- Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

zastoupený:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

v technických věcech:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace

IČ:	46964371

DIČ:	CZ46964371

bank. spojení:	Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“).

I.

- Z důvodu značné časové náročnosti projednání zpracovaných variant dopravního a urbanistického řešení s dopravním inspektorátem Policie ČR, s příslušnými odbory MěÚ Třebíč a s veřejností a následném vybrání finální varianty, která bude zapracovaná do projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

- Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje 
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace	20.12.2018

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 	30.09.2019

Část II.

Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí			30.11.2019

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek	30.11.2019.

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

- O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 62/11/RM/2019 ze dne 30.05.2019.

V Třebíči, dne 31.05.2019	V Brně, dne 31.05.2019

za objednatele:	za zhotovitele:

…………………………………….	…………………………………

Miloš Hrůza	Ing. Jan Polášek

místostarosta	jednatel společnosti