„Příprava prostor pro PPP – stavební práce“

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 180/2019

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1	Objednatel 	:	Základní škola LOPES Čimice

Sídlo			:	Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 – Čimice

Doručovací adresa	:	Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 – Čimice

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Stanislav Horáček, ředitel

b) ve věcech technických:	Mgr. Stanislav Horáček, ředitel 462

IČ			:	61387479

Bankovní ústav	 	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu		:	101296920/0300

E-mail			:	reditel@zslogopedicka.cz

(dále jen „objednatel“),

a

1.2         Zhotovitel         :	AVK STAV s.r.o.

Sídlo                                  :	Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

zastoupený/jednající    :	Ivana Chrpová, jednatelka

IČ	                               :	24787159

DIČ                                   :   	CZ24787159

zápis v obchodním rejstříku:	27. prosince 2010

bankovní spojení           :	Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu                        :	7469227028/5500

E-mail                              :  	avkstav@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dodatek ke smlouvě o dílo:

(dále jen „smlouva“)

Čl. II.

###### ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

  - Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odstavec 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele. Rozsah prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. III.

ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

  - Text článku IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.4.1. se mění takto:

- Termín dokončení díla: do 28.6.2019

Čl. IV.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- Text článku VI. CENA ZA DÍLO, odst.6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem::

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle Smlouvy o dílo:	469 279,-Kč

Cena dle dodatku č. 1	99 786,-Kč

Celková cena	569 065,-Kč

Čl. V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne                 					V Praze dne

Za objednatele :					             Za zhotovitele :

-------------------------------------					-------------------------------------

Mgr. Stanislav Horáček                                                                   Ivana Chrpová

ředitel školy                                                                        jednatelka společnosti

Příloha 1:       Cenová nabídka zhotovitele – Položkový rozpočet stavby