Dodatek č.6 smlouvy o dílo

na realizaci akce Suchá nádrž Jelení, OHO (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 22.2.2017, mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	Společnost „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“

název	OHL ŽS, a.s.

IČO:	46342796

DIČ:	CZ6342796

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

jako „Vedoucí společník“ oprávněný vystupovat a jednat jménem Společnosti „Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS“

název	Metrostav , a.s.

IČO:	00014915

DIČ:	CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako „Společník“

název	POHL cz, a.s.

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku:	Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

jako „Společník“

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	-   v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Celková cena bez DPH dle dod. č.4	151 302 859,13  Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č.6	716 581,00  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 6                     	 - 4 920 956,44  Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č.6	147 098 483,69  Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	3.6.2019						v Ostravě dne

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel