Dodatek č.1

k Nájemní smlouvě č. nájemce 100730-000-00, č. pronajímatele 2014/01271/OMA ze dne 17. 9. 2014

(dále souhrnně jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 3

Zastoupená:	Jiřím Ptáčkem, starostou

se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 05 Praha 3

IČ:	00063517

DIČ:	CZ00063517

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	27-2000781379/0800

plátce DPH

(dále jen „pronajímatel“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

se sídlem:	Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00

zastoupená:	Martinou Holcovou, na základě pověření

IČ: 	64949681

DIČ: 	CZ6494 9681

zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3787

bankovní spojení:	KB Praha 2

číslo účtu: 	192235200217/0100
	plátce DPH

(dále jen „nájemce“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na níže uvedených změnách Nájemní smlouvy

č. nájemce 100730-000-00, č. pronajímatele 2014/01271/OMA ze dne 17. 9. 2014

(dále jen „smlouva“) takto:

- Předmět dodatku č. 1

- Čl. VI „Doba nájmu“ se ruší a nově zní takto:

- Nájem se sjednává na dobu určitou 5 let, počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku č. 1.

- Pronajímatel má v plánu provést rekonstrukci Domů, budovy č.p. 410, ul. Roháčova 46, která je součástí pozemku parc. č. 1870/2, budovy č.p. 244, ul. Roháčova 48, která je součástí pozemku parc. č. 1870/3 a budovy č.p. 437, ul. Roháčova 50, která je součástí pozemku parc. č. 1870/4, vše v k.ú. Žižkov, jejichž část tvoří předmět nájmu za podmínek stanovených Odborem technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3, a to v časovém rozmezí od 1.5.2019 do 30.6.2019 (dále jen „Rekonstrukce“). Nájemce je povinen pronajímateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci s provedením Rekonstrukce.

- Podmínky provádění Rekonstrukce jsou zejména následující:

- nájemce určí odpovědného pracovníka, který bude na přeložku dohlížet, bude-li to zapotřebí s ohledem na povahu Rekonstrukce,

- zástupce nájemce se bude zúčastňovat kontrolních dnů stavby a koordinačních schůzek, nebo schůzek vyvolaných stavebníkem v rámci Rekonstrukce, bude-li o těchto s dostatečným předstihem informován,

- v průběhu Rekonstrukce bude ze strany nájemce prováděn stavebně technický dozor, v souladu s čl. XIII., bod 1 a 2 nájemní smlouvy a po dokončení Rekonstrukce stavby bude trasa skutečného položení kabelů nájemce zakreslena v projektové dokumentaci.

II.	Ostatní ujednání

- Podepsáním tohoto dodatku č. 1 smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této dodatku č. 1, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- V ostatním, tímto dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává v platnosti původní znění smlouvy.

- Pronajímatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od její platnosti, uveřejnit v registru smluv, a to způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží dvě (2) vyhotovení a nájemce jedno (1) vyhotovení.

| Nájemce V Praze dne ____________________ |  | Pronajímatel V Praze dne ______________________ |
| --- | --- | --- |
| ........................................................................ T-Mobile Czech Republic a.s. Martina Holcová na základě pověření | ........................................................................ Městská část Praha 3 Jiří Ptáček starosta |  |

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 15.5.2019 č. 265.