Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 18-0409 ze dne 4. 2. 2019
 „Aktualizace mobilních aplikací ÚP Praha a Cenová mapa Prahy“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Jiřím Čtyrokým, Ph.D., ředitelem Sekce prostorových informací

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

CGI IT Czech Republic s.r.o.

zastoupený: Ing. Pavel Malínkem, jednatelem

sídlo: Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34304

IČO: 62412388

DIČ:  CZ62412388

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0409 ze dne 4. 2. 2019
  (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2019 smlouvu o dílo ZAK 18-0409 „Aktualizace mobilních aplikací ÚP Praha a Cenová mapa Prahy“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku zní:  „Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 30. 4. 2019“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/var.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:						V Praze dne:

za objednatele: 					za zhotovitele:

.......................................................			.......................................................

Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.                                                     Ing. Pavel Malínek

ředitelem Sekce prostorových informací                        jednatel