Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    707-2016-OÚaHR/VO

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL

| Název: | Statutární město Jablonec nad Nisou |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou 467 51 |
| Zastoupené: Ve věcech smluvních: Ve věcech technických: Bankovní spojení: č. účtu | Ing. Petr Beitl, primátor města JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 121451/0100 |
| IČO: DIČ: | 002 62 340 CZ00262340 |
| E-mail: Telefon: (dále jen „Objednatel“ ) | kypta@mestojablonec.cz +420 483 357 451 |

a

ZHOTOVITEL

Název:	VENTAX s.r.o.

Sídlo :	Zemědělská 3944/5a, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou

Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :	Tomáš Grega, jednatel

Andrej Grega, jednatel

Ve věcech smluvních :	Tomáš Grega, jednatel

Ve věcech technických :	Andrej Grega, jednatel

IČ :	613 24 230

DIČ :	CZ61324230

Bankovní spojení :	ČS, Jablonec nad Nisou

č. účtu :	988592359/0800

telefon :	602 428 949

e-mail :	ventax.tomas@seznam.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  OR-KS,  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6849

(dále jen „Zhotovitel“)

„Zateplení MŠ Tichá“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 707-2016-OÚaHR/VO

- Předmět Dodatku č.3

V průběhu dokončování realizace veřejné zakázky „Zateplení MŠ Tichá“ došlo k závažným klimatickým výkyvům a takovému zhoršení klimatických podmínek, na základě kterých nebylo možné určité práce zejména na fasádě a střeše provádět. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla.

II. Článek II. Doba plnění se mění takto:

Původní text:

  - DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1.    předpokládaný termín zahájení prováděn				3. 08. 2016

2.1.2.  předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

15. 11. 2016

se nahrazuje textem:

  - DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1.    předpokládaný termín zahájení provádění:				3. 08. 2016

2.1.2.  předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

20. 12. 2016

VII. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 707-2016-OÚaHR/VO, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonci nad Nisou dne: 30.11.2016			V Jablonci nad Nisou dne: 30.11.2016

za Objednatele								za Zhotovitele

__________________________				__________________________

Ing. Petr Beitl								Tomáš Grega

primátor 								    jednatel

__________________________

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního
	a hospodářského rozvoje