DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 171/2016/E

ze dne 14.10.2016

s předmětem smlouvy „Rekonstrukce zásuvkových obvodů v budově A“ 
Střední školy techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace.

Smluvní strany

- Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: 	tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná

zastoupen: 	RNDr. Ivou Sandriovou, ředitelkou školy

IČ:	13644254

DIČ:	CZ13644254

bankovní spojení:	KB Karviná

číslo účtu:	22331-791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- RNDr. Iva Sandriová, ředitelka školy, tel:

- Ivo Durčák, vedoucí provozu, tel: 596314452

- Ing. Jiří Navrátil, zástupce ředitele pro praktické vyučování, tel: 732 880 404

(dále jen „objednatel“)

- Rudolf Dulava

se sídlem:   Karviná - Hranice ul. Slovenská 2911/44

zastoupena: Dulava Rudolf

IČ:             11565870

DIČ:            CZ500405058

bankovní spojení: Česká spořitelna Karviná

číslo účtu:

Zapsána v živnostenském rejstříku č.j ŽÚ/1567/2009/Kru/2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Stibůrek Lumír, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodly na následující změně smlouvy:

Bod V. Cena za dílo, odstavec 1.

se snižuje v celkové částce ceny za dílo o 10 000,- Kč bez DPH, tedy na částku 1 856 624,- Kč bez DPH (2 246 515,- Kč s DPH).

Zdůvodnění:

Celková částka se snižuje z důvodu vyjmutí položky E.006 Autorský dozor v ceně 10 000,- Kč bez DPH z Výkazu/výměru zakázky, neboť tuto službu si zajišťuje objednatel sám.

V Karviné ____21.11.2016______                                        V Karviné _____21.11.2016______

__________________________                                       ____________________________

za objednatele	za zhotovitele

RNDr. Iva Sandriová	Rudolf Dulava

ředitelka školy