##### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0150/2019 ze dne 26.04.2019

##### Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:	27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Filip Stejskal, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: filip.stejskal@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Vítem Králem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: xx

číslo účtu: xx

telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vít Král, jednatel

telefon: 775 292 951 e-mail: jednatel@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek,
technický ředitel, telefon: 724 710 901 e-mail: zitek@smmilevsko.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0150/2019 ze dne 26.04.2019 (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Zhotovitel zjistil, že předložená nabídka ze dne 20.03.2019 neobsahovala cenu materiálu, proto se smluvní strany dohodly dle čl. II. odst. 1. Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2019 
č. Sml 0150/2019 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který navýšení ceny díla, způsob fakturace a plnění v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

1.	Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 4.837.574 Kč

Čl V. odst. 3 se vypouští a dochází k přečíslování odst. 4 na odst. 3

čl. V. odst. 1, odst. 2, odst. 3,  nově zní:

- Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu). Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

2.	Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) následujícím způsobem:

- Budou vystaveny doklady na dílčí plnění díla ve třech etapách. Předpokládané termíny jsou následující – první a druhý doklad bude vystaven na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací tj. první termín 20.06.2019, druhý termín 20.08.2019. Třetí doklad bude proplacen po předání a převzetí díla a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Zhotovitel je oprávněn vystavit doklady podle tohoto odstavce pouze na základě písemných zjišťovacích protokolů, které

- budou vyhotoveny zhotovitelem ke zde uvedeným termínům,

- budou obsahovat výhradně skutečně provedená a prokázaná plnění,

- budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem objednatele (investora).

Splatnost dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich               
vystavení. Nedílnou součástí každého dokladu je písemný zjišťovací protokol ve smyslu předchozího odstavce smlouvy.

3.	Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.

C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 195/19 ze dne 10.06.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č. 1 Navýšení ceny (kalkulace)

| V Milevsku dne 12.06.2019 |  | V Milevsku dne 12.06.2019 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Ing. Ivan Radosta starosta města |  | Vít Král, jednatel |