Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

_________________________________________________________

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB

Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

Smlouva o dílo

zhotovení veřejné zakázky, realizace stavby

Na akci: „Kanalizace laboratoří – přeložka a oprava narušených

zděných příček v objektu laboratoře“

1.Smluvní strany

- Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Se sídlem: 	    Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové

Zastoupena:                           Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy

Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná

IČO:	    62690281. Nejsme plátci DPH.

Bank. spoj.:	    česká národní banka Hradec Králové, č.ú. : 3336511 / 0710

Telefon:	    495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná

Email:	    kancelar@sosvet.cz

(subjekt vykonávající technický dozor stavebníka na základě uzavřené mandátní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti (iniciály budou doplněny objednatelem před podpisem této smlouvy)

(dále jen „objednatel“)

2.    Zhotovitel: H&K Invest spol. s r.o.

Se sídlem:	Dvorská 124/16, Hradec Králové, 50311

Zastoupena:	ing.Janem Hurníkem

IČ:	60113006

DIČ:	CZ60113006

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.Hradec Králové

Číslo účtu:	2804678/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu H.Králové C5533

Osoba oprávněná jednat ve věcech tech. a realizace stavby: ing.Korych Miroslav

tel.: 603822043

mail: hakinvest@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby

„Kanalizace laboratoří – přeložka a oprava narušených

zděných příček v objektu laboratoře“

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech týkajících se stavby a fakturace.

2.2.Rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr.

2.3. Stavební práce budou probíhat v období školních prázdnin v době, kdy je provoz školy

omezen.

2.4. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí apod., předložení

všech dokladů nezbytných pro posouzení kvality materiálů a prací (certifikáty,

materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření,

zkoušek a pod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.5. Zhotovitel obstará na vlastní náklady plán BOZP (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi) ve struktuře NV 591/2006 Sb. Tento plán projedná v konceptu

s objednatelem a dokončí a předá objednateli před zahájením prací. V případě práce za

souběžného provozu školy zhotovitel projedná s objednatelem technologický postup

před zahájením prací.

2.6. Místem plnění je laboratoř školy- Střední odborná škola veterinární,

Hradec Králové- Kukleny, Pražská třída 68/18, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

ve správě objednatele.

2.7. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této

smlouvy. Toto bude oběma stranami projednáno a případně řešeno dodatkem k této

smlouvě.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit, případně ukončit plnění zakázky v jejím

průběhu v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Královéhradeckého

kraje.

- Čas plnění

3.1.Zhotovoitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této

smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení:  24.června 2019

Dokončení: 26.srpna 2019

3.2.Splněním zhotovení díla se rozumí jeho úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a

převzetí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště.

3.3.Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po úplném

dokončení, předání a převzetí stavby.

- Cena

4.1.Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH              1.080 878,- Kč

DPH                                 226 984,- Kč

Celková cena s DPH     1 307 862,- Kč

4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a

včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu,

dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů. Smluvní

cena je dohodnutá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne …..

4.4.Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude

dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh  měrných jednotek prací, než je uvedeno

ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými

cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla.

Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, budou

použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.

4.5.Zvýšení ceny za dílo lze dohodnout výhradně písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.

4.6.Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.

4.7.K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona v době realizace.

- Platební podmínky

5.1.Finanční zálohy nebudou poskytnuty.

5.2.Zhotovitel bude fakturovat po předaní zhotoveného díla. Faktury budou mít formu

daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a

dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta na 21 dní. Na fakturách a všech souvisejících

dokladech musí být uveden přesný název stavební akce dle čl. 2.1.

„Kanalizace laboratoří – přeložka a oprava narušených

zděných příček v objektu laboratoře“

- Staveniště

6.1.Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej. Ztížené podmínky provádění stavby jsou

oceněny.

- Záruka

7.1.Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta  60 měsíců.

7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla

objednateli.

- Ostatní ujednání

8.1.Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických

norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické

předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv.

8.2.Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby minimálně tři pracovní dny předem.

Zhotovitel oznámí písemně objednateli konání zkoušek technických zařízení i

částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně dva pracovní dny před konáním

zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.

8.3.Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu i před datem dokončení dle této

smlouvy.

8.4.O předání díla bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude

zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

8.5.Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby zodpovídá zhotovitel,

který je povinen hradit případně vzniklou škodu.

Zhotovitel je pojištěn pro rizika související s realizací díla pojistnou smlouvou

č. 500 033 733.   U Allianz a.s.

- Majetkové sankce

9.1.Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.1. je dohodnut

ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.

9.2.Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve

výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

10.1.V ostatních případech platí Občanský zákoník.

10.2.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží

po dvou stejnopisech.

10.3.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

10.3.1. Výkaz výměr

10.3.2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne …

10.3.3. Zajištění staveniště a provozní podmínky stavby

10.4.Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či

změna smlouvy jasně označeny.

10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném

projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Hradci Králové   29.5.2019                                                  V Hradci Králové  29.5.2019

Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele:

Rubáčková                                                                                 Hurník