# SMLOUVA O DÍLO 22/2019

# uzavřená dle §536 a násl.obchodního zákoníku, dále též jen „smlouva“.

- Objednatel:  CPA DELFÍN, příspěvková organizace

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

IČO: 711 77 108

DIČ:CZ71177108

2. Zhotovitel:	YouRak s.r.o.

Babí louka 2504

688 01 Uherský Brod

IČO: 293 70 507

DIČ: CZ 29370507

Tel.: 608 982 737 Jurák Svatopluk

obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 76154

# I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je demontáž, montáž PVC oken, dle přiloženého popisu pozic.

Montáž bude provedena na objektu: strojovna zimního stadionu Uh. Brod

2. Objednatel po vzájemné dohodě zajistí na svůj náklad: (v případě montáže)

- Dodávku el.energie /220V/

- Zdroj pitné vody

- Bezproblémový přístup ke stavebním otvorům.

- Objednatel tyto věci zajistí ke sjednanému dni montáže.

# II.

Doba plnění předmětu smlouvy

| Zahájení prací: | Cca 24.6.2019 |
| --- | --- |
| Ukončení prací: | cca do 5.7.2019 |
| Předání díla: | cca 5.7.2019 |

Montáž bude prováděna dle přesného harmonogramu odsouhlaseným mezi zhotovitelem a objednatelem.

1. Výroba bude zahájena po připsání zálohy na účet zhotovitele. Při opožděné platbě zálohy se termín zahájení a dokončení díla posouvá (pokud není dohodnuto jinak).

2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla v dohodnutých termínech bude poskytnuta sleva z ceny díla 0,05 % za každý započatý den prodlení. Za prodlení se nepočítá doba, kdy objednatel prokazatelně neumožnil zhotoviteli v dohodnutých termínech provádět montáž.

3. Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu včetně případné úhrady prokazatelných zvýšených nákladů zhotovitele, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele v důsledku okolnosti nemajících původ na jeho straně, jako je prodlení objednatele s předáním staveniště, nepřipravenost stavebních otvorů, nezajištění el.energie, přerušení stavebních prací ze strany objednatele, nezaplacení faktur objednatelem a okolností §§ 352/2, 374 Obch. zák.

4. Objednatel nepožaduje montáž podle normy ČSN TNI 746077, ačkoliv byl poučen o nebezpečích a rizicích, které takto mohou vzniknout.

# III.

Cena díla

Cena za zhotovení díla této smlouvy je 90.619,-Kč bez DPH a je uvedena v příloze číslo 1 této smlouvy – cenová nabídka.

Základní sazba DPH. (21% DPH)

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Byla stanovena na základě nabídky zhotovitele dle dodaných podkladů objednatele, použitých materiálů technologií.

Případné vícepráce požadované objednatelem budou dohodnuty dodatkem této smlouvy a fakturovány v době realizace díla.

# IV.

Platební podmínky

11.  Úhrada smluvní ceny za zhotovení díla bude placena následujícím způsobem:

Po dokončení a převzetí díla /podepsaný předávací protokol/ vystaví zhotovitel konečnou fakturu a

objednatel zhotoviteli splatí částku smluvní ceny díla následovně:

90.619,-Kč do 14ti dnů po podpisu předávacího protokolu.

Pro případ prodlení s úhradou faktury se stanoví penále, které činí 0,05% za každý započatý den.

2. Objednatel souhlasí s tím, že vlastnictví k provedenému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením faktur.

3. Odstoupí-li objednatel z důvodů na straně objednatele od smlouvy, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelné náhrady, které mu vznikly.

# V.

Odevzdání a převzetí díla, záruka

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy v odpovídající kvalitě stanovené příslušnými   technickými normami pro výrobu oken a protokolárně předá dílo objednateli.

2.   Za zhotovitele je oprávněn předat dílo vedoucí montážní skupiny.

3.   Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruku ode dne jeho předání objednateli po dobu trvání, 2 roky na výrobky a jejich funkčnost, 2 roky na montáž výrobků, 2 roky na doplňky a příslušenství.

4. Uplatňování práv a zodpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobené porušením jeho povinností nebo vadou materiálu. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění případných vad do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době a dohodnutých termínech na vlastní náklady. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé špatným zacházením.

5. Objednatel se zavazuje, že práce provedené v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami po dokončení od zhotovitele převezme. Objednatel souhlasí s tím, že předmět díla převezme od zhotovitele i před smluveným termínem dokončení.

# VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro vztahy smluvních stran založené touto                                 smlouvou příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2.  Jakékoliv dohody stran jsou smluvně závazné za předpokladu, že jsou uvedeny ve smlouvě nebo                      jejím dodatku, nebo uzavřeny písemnou formou, odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran.

3.  Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá platnosti originálu.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy odpovídá jejich pravé svobodné vůli na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

5.  Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – cenová nabídka.

V ______________________ dne:

…...........................						                ….…......................

Zhotovitel						                                 Objednatel