DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. IRM/522/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- Městem Náchod, IČ: 00272868, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, zastoupeným Janem Birke, starostou

(dále jen „Objednatel“);

a

- společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

# předmět dodatku

## Strany se dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném v čl. II Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listě 4.

## Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. II.2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 se rozšiřují o změnový list 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy. Přednost v rozsahu a způsobu provedení Díla má specifikace uvedená ve změnovém listě 4.

## Strany se dohodly, že cena za provedení díla blíže specifikovaná v čl. IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA Smlouvy odst. IV.1 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2     Celková cena za provedení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 v rozsahu upraveném změnovým listem 4 činí:

Původní cena za zhotovení díla činí:	4 550 265,38 Kč bez DPH

Úprava ceny dle SOD ve znění dodatku č.1 díla činí:	4 083 901,52 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 2 a 3:	+129 956,40 Kč bez DPH

Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	-28 319,80 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí:	4 185 538,12 Kč bez DPH

DPH 21 %:	 878 963,00 Kč

Nová cena za zhotovení díla činí:	5 064 501,12 Kč vč. DPH

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 3, zůstávají v původním znění.

## Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

## Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Náchod č. 31/748/19 ze dne 3.6.2019.

## Samostatnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 tvoří změnový list 4

## Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

## Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Náchodě dne 4.6.2019		                        V Plzni dne 12.6. 2019

……………………………………			………………………………………

Město Náchod					VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jan Birke, starosta					Jaroslav Karásek, jednatel