DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. SE-0568/18

níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“), sjednali účastníci:

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno

zastoupený:	PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou

IČ:	00567370

DIČ:	neplátce DPH

Bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

SEADON s.r.o.

se sídlem: 	Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČ:                   	28601505

DIČ:                   	CZ28601505

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: 	Ing. Petr Dohnal, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 34082

na straně druhé jako „Zhotovitel“

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

takto:

Tímto dodatkem se mění články:

čl. II. odst. 2.1 Doba plnění, a to takto:

###### 2.1	DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1	zahájení provádění díla,

nejpozději do 5ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

2.1.2	řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do 31. 5. 2019

2.1.3	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15. 6. 2019

Dohodnutá doba plnění se mění z důvodu nepříznivého počasí.

čl. IV. Cena díla, a to takto:

4.1. 	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.	Cena díla bez daně z přidané hodnoty dle SOD SE-0568/18

2 630 477,94 Kč

Cena díla za vícepráce bez daně z přidané hodnoty

40 535,38 Kč

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty

2 671 013,32 Kč

### 4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 2 671 013,32 Kč

560 912,80 Kč

### 4.1.3.	Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

3 231 926,12 Kč

(slovy: dvamilionyšestsetsedmdesátjedentisíctřináctkorunčeskýchdvanácthaleřů – bez DPH)

Cena je stanovena propočtem nákladů, které jsou přílohou Dodatku č.1.

## Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SE-0568/18 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 16. 5. 2019	                                  		V Hlučíně dne 15. 5. 2019

______________________________			         	__________________________

za Objednatele	         za Zhotovitele

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.                                                 Ing. Petr Dohnal

ředitelka	             jednatel