Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 899-2018-OSM/OSO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

OBJEDNATEL

název:	           	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:			  	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:			  	00262340

DIČ:			  	CZ00262340

zápis v OR:		  	nezapsané v OR

zastoupen:	  	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,

vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují: 	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových

objektů

ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,

vedoucí odboru technického

ve věcech technických:	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek

Bankovní spojení:	  	Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:		  	121-451/0100

Telefon:			483 357 111

dále jen „objednatel” na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:		   		EVOSA spol. s r.o.

sídlo:			   	Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ:			   	18384501

DIČ: 			   	CZ18384501

zápis v OR:             		vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507

zastoupen:			Michalem Šmejdou

ve věcech smluvních:   	Michalem Šmejdou

ve věcech technických: 	Bedřichem Kramárem

bankovní spojení: 	   	ČSOB JBC

č. účtu: 		   	257196301/0300

telefon:			724 134 818

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

„Sídliště Čelakovského, Jablonec nad Nisou – rekonstrukce vodovodu, vodovodních přípojek a centrální čerpací stanice“:

I.

Předmět dodatku č. 1

V průběhu realizace opravy došlo k několika zásadním posunutím termínu dodání stavebního povolení ze strany Stavebního úřadu a projekční kanceláře. Posunutí termínu dokončení díla je vynuceno pozdním dodáním stavebního povolení.

II.

Čl. 1. Smluvní strany - se z důvodu ve změny vedení Statutárního města Jablonec nad Nisou a změnou ve věcech technických na straně zhotovitele se mění následovně:

Původně:

OBJEDNATEL

zastoupen:			Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

dále objednatele zastupují:	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů

ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová

ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Bc. Václav Kotek

ZHOTOVITEL

ve věcech technických:         	Michalem Šmejdou

Nově:

OBJEDNATEL

zastoupen:	  		Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,

vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují: 	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových

objektů

ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora, Mgr. Pavel Kozák,

vedoucí odboru technického

ve věcech technických:	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek

ZHOTOVITEL

ve věcech technických: 	Bedřichem Kramárem

III.

Čl. 4 Termín plnění

Bod 4.1

Původní termín dokončení prací:				31. května 2019

Nový termín dokončení prací do:				15. října 2019

IV.

Čl. 1o Kontaktní osoby

Bod 10.1.

Původně:

objednatel

-	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora               				483 357 150

-         Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku                             483 357 182

-	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů		  483 357 115, 724 759 555

Nově:

objednatel

-	Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora               				483 357 150

-	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického				483 357 182

-	Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů 483357115, 724759555

Bod 10.2.

Původně:

Zhotovitel

-	Michal Šmejda, jednatel                                                                              724 134 818

-	e-mail:  smejda.m@evosa.cz

Nově:

Zhotovitel

-	František Barč								602 101 862

-	e-mail: evosa@evosa.cz

V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 899 – 2018 - OSM/OSO ze dne 31.10. 2018   nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti

Jablonec nad Nisou, dne:	         Ve Frýdštejně, dne:

Objednatel                                                                                              Zhotovitel

Statutární město Jablonec nad Nisou	           EVOSA spol. s r.o.

_____________________________	         _____________________________

Ing. Štěpán Matek, náměstek  primátora                                 	          Michal Šmejda, jednatel

__________________________________________

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost :

Hana Schindlerová, technik OSO