**SMLOUVA O DÍLO**

Dle ustanovení § 536 až 565 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

( zhotovení prací a služeb a o ceně za tyto práce a služby )

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY :**

1. ZHOTOVITEL: Petr Picek

 Zastoupený: Petrem Pickem

IČO: 49364669

Adresa: K Dobročovicům 32, 250 84 Květnice

2. OBJEDNATEL: Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Zastoupený: Mgr. Ivanou Vanišovou – ředitelkou školy

IČO: 60433248

DIČ: CZ60433248

Bankovní spojení: KB Praha 8, č.ú.345 36 – 081/0100

**II.**

**PŘEDMĚT A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA :**

Zhotovitel se zavazuje objednateli k provedení díla (práce a služby) ve smyslu zadání obsaženého v této smlouvě, v kvalitě dle platných ČSN a v jakosti obvyklé pro zhotovené dílo :

Druh a rozsah díla: Malování prostor ZŠ, Praha 8, Palmovka 8

 Místo zhotovení díla: ZŠ, Praha 8, Palmovka 468/8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budova Palmovka:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuchyně, sklady, chodby a výdejna:                    |   |   |   |   |   | 386 m2 x 35,-  | 13510,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budova Heydukova:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC dívky 2. patro:     |   |   |   |   |   | 62 m2 x 35,- | 2170,0 |
| chodba 2. patro:  |   |   |   |   |   | 412 m2 x 35,- | 14420,0 |
| chodba 1. patro: |   |   |   |   |   | 457 m2 x 35,-   | 15995,0 |
| chodba suterén:  |   |   |   |   |   | 288 m2 x 35,- | 10080,0 |
| šatny suterén:  |   |   |   |   |   | 168 m2 x 35,-  | 5880,0 |
| šatny suterén-nátěr soklu omyvatelnou barvou   |   |   |   |   |   | 83 m2 x 120,-    | 9960,0 |
| chodba a šatny suterén-drobné zednické práce |   |   |   |   |   | 8 hod x 200,- | 1600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** |  |  | **73615,0** |

**III.**

**LHŮTY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ SMLUVNÍCH STRAN :**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě: od 28. 6. 2019 do 20. 7. 2019.

Zahájení zhotovování díla: 28. 6. 2019

Dokončení díla: 20. 7. 2019

 **IV.**

**ODMĚNA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA :**

V souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách se sjednává cena za zhotovení díla:

Malování prostor ZŠ, Praha 8, Palmovka 8

 Cena je dohodnuta dle nabídky zhotovitele na základě jím provedeného kalkulačního rozboru (rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy.

 Dohodnutá cena je pevná ve výši 73 615,-Kč včetně DPH.

Větší rozsah prací musí být dokladován a odsouhlasen zákazníkem, bude řešen případným dodatkem k  této smlouvě o dílo.

 Na faktuře bude cena rozepsána dle cenové nabídky a cen za jednotlivé součásti. Fakturace bude provedena po dokončení díla.

 Objednatel je povinen cenu zaplatit při splnění kvalitativních a dodacích podmínek dle této smlouvy zhotovitelem potvrzených v předávacím protokolu o dokončení a předání díla.

**V.**

**DODACÍ PODMÍNKY :**

1. Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZ a požárních předpisů.
2. Podle velikosti a rozsahu prací vede zhotovitel pracovní deník.
3. Objednatel předává zhotoviteli pracoviště v rozsahu nutném pro zhotovení díla. Dále zajistí zhotoviteli přiměřené podmínky tak, že poskytne uzamykatelný prostor na uložení materiálu a nářadí, sociální zařízení a šatnu.
4. Povinnost dodat je splněna řádným provedením sjednané dodávky a jejím předáním. Povinnost odebrat je splněna převzetím a písemným potvrzením objednatele na zakázkovém listu zhotovitele.
5. Zhotovitel bude práce provádět dle dohody s pracovníkem školy – panem Josefem Buškem případně paní Syrovátkovou tak, aby mohly být prováděny v budově školy další práce.
6. Záruční doba na provedené výkony je stanovena na dobu 36 měsíců.
7. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Totéž platí o zálohách. Je-li odběratel v prodlení s placením faktury (zálohy), činí penále z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den z prodlení.
8. Při nedodržení konečného termínu plnění, tj. podepsání zápisu o předání a převzetí prací objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení. Pokud bude nedodržení termínu způsobeno objektivními příčinami, zejména výpadkem el.energie, dodávky vody, případně objednatelem či nemožností uskutečnit některé práce v budově Palmovka z organizačních důvodů způsobených ze strany ZŠ, Praha 8, Palmovka 8, ztrácí tento bod účinnost.
9. Odpovědní pracovníci objednatele: Ivana Vanišová – ředitel školy, Jarmila Pospíšková – zást.ředitelky, Jana Syrovátková – hospodářka školy, Josef Bušek – školník. Odpovědní pracovníci zhotovitele: – při zahájení prací bude objednateli předán seznam pracovníků s čísly OP.

Pracovní doba bude upřesněna s ředitelstvím školy v předávacím protokolu o předání klíčů a pracoviště a předběžně je domluvena v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hodin.

**VI.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :**

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li uvedeno jinak, ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a dalšími platnými předpisy je doplňujícími.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smlouva může být doplňována vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky statutárních zástupců.

V Praze dne 10. 6. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Objednatel Zhotovitel