Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/2016

č. smlouvy objednatele: 782/2016

Název díla:

PD Cheb - rekonstrukce "garáže a sklady PD Cheb", oprava podlahy "kotelna s uhelnou"

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Petr Lejsek

tel: 606 612 599,  e-mail: lejsek@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	STABIA s.r.o.

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČ:	291 11 021

DIČ:	CZ29111021

zastoupený:	Ing. Petrem Humlem, jednatelem

Janem Želonkou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Jan Želonka, jednatel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Huml

stavbyvedoucí:	Robert Černý

manažer stavby:	Ing. Martin Huml

tel. 775 959 791, e-mail: jan.zelonka@stabia.cz

bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Cheb

číslo účtu:	201110898/0600

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č.25505

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se:	Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.492.495,84 Kč

z toho:

oprava: SO 02 + VON 2		   	   			   251.361,41Kč

investice: SO 01a + SO 01b + VON 1  				1.241.134,43 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	     		     55.130,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1.547.625,84 Kč

z toho:

oprava: SO 02 + VON 2		   	   			   251.361,41 Kč

investice: SO 01a + SO 01b + VON 1  				1.296.264.43 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 15.12.2016			V Chebu dne 15.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Jan Želonka

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				STABIA s.r.o.