CES 152/2019

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

na akci

„Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice – technický dozor stavebníka“

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307

spolufinancovaný z Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

číslo smlouvy 1819

Článek I.

Smluvní strany

Tato smlouva o dílo byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami:

  - Objednatel:	Město Černošice

Sídlo:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČO:		00241121

DIČ:		CZ00241121

Zastoupený:	Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

Osoba jednající

ve věcech technických:	Renáta Petelíková, Jiří Jiránek

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	27-388063349/0800

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

  - Poskytovatel:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

IČO:		15053695

DIČ:		CZ15053695

Zastoupený:	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, jednateli společnosti

Osoba jednající

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	ČSOB Chrudim

Číslo účtu:	272199033/0300

(dále jen "poskytovatel") na straně druhé

Článek II.

Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka / objednatele při realizaci díla s názvem „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice“ (dále jen „rekultivace“), včetně všech souvisejících činností nezbytných pro kontrolu řádné realizace uvedené rekultivace, tj. zejména její realizace v souladu se smlouvou o dílo na provedení rekultivace včetně všech jejích příloh (zejména projektové dokumentace) a se všemi obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů BOZP.

  - Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele předložená v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona a dále v souladu s „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020“, verze platná ke dni zahájení výběrového řízení.

Článek III.

Rozsah činností

  - Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti:

- seznámit se smlouvou o dílo, jejímž předmětem je rekultivace (dále jen „smlouva o dílo – rekultivace“) včetně všech dokumentů, které jsou její přílohou či na které smlouva o dílo - rekultivace odkazuje, tj. zejména s projektovou dokumentací a všemi veřejnoprávními povoleními,

- v dostatečném rozsahu kontrolovat a dohlížet, zda zhotovitel dle smlouvy o dílo – rekultivace (dále jen „zhotovitel rekultivace“) řádně a včas plní veškeré své povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo – rekultivace či zda jinak nedochází k porušování smlouvy o dílo – rekultivace,

- účastnit se na předání a převzetí staveniště,

- dohlížet, aby práce nad rámec smlouvy o dílo - rekultivace nebyly prováděny bez jejich odsouhlasení a jakékoli změny byly řešeny ve změnovém řízení,

- kontrolovat dodržování podmínek všech veřejnoprávních povolení po dobu realizace rekultivace,

- kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

- kontrolovat dodržování předpisů BOZP a koordinace BOZP a pořizovat fotodokumentaci stavby včetně archivace po postupech a datech,

- kontrolovat zhotovitele rekultivace ve smyslu plnění správného režimu koordinace logistiky a dopravy v rámci areálu a vjezdu do něho dle smlouvy o dílo - rekultivace,

- spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorského dozoru a zhotovitele rekultivace, kontrolovat koordinaci práce více zhotovitelů rekultivace resp. poddodavatelů při souběhu prací,

- kontrolovat dosažení limitů, prověřovat části prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace,

- kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost výkazu výměr (oceňovacích podkladů), dalších podkladů pro pravidelnou měsíční fakturaci a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo - rekultivace s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k odsouhlasení a případně k proplacení,

- vést přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtu z hlediska jejich nedočerpání nebo přečerpání, kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odchylek,

- navrhovat opatření na odstraňování nedostatků a vad při provádění díla a při odstraňování nedostatků a vad provádění díla spolupracovat s projektantem, zhotovitelem rekultivace a objednatelem,

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele rekultivace na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

- dohlížet na dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, na udržování pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele rekultivace a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod, a to i v případě ohrožení nápravných opatření živelnými událostmi,

- kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo – rekultivace a plnění sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady pro uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli rekultivace, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

- zajišťovat technický dozor nad prováděním prací (tj. dozor nad souladem prací s technickými podmínkami vyplývajícími ze smlouvy o dílo - rekultivace, obecně závazných právních předpisů, závazných i nezávazných technických norem a případě z aktuálního stavu techniky),

- účastnit se kontrolních dní, kontrolovat veškeré podklady připravované v souvislosti s kontrolními dny včetně návrhu zápisu z kontrolního dne, doporučovat objednali schválení či neschválení a připomínky k zápisu z kontrolního dne, kontrolovat, zda zhotovitel rekultivace vyhotovuje všechny dokumenty dle smlouvy o dílo - rekultivace,

- sledovat a evidovat množství méněprací a víceprací – dle dohody s objednatelem,

- sledovat časový harmonogram rekultivace,

- připravovat přejímky dokončeného díla a případně kolaudačního řízení rekultivace, zajištění všech potřebných dokladů, účast při převzetí staveniště,

- kontrolovat odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a případně při kolaudaci v dohodnutých termínech,

- kontrolovat vyklizení staveniště,

- bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy o dílo – rekultivace zejména na dosažení cílových limitů, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním rekultivace,

- zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a případně kolaudaci rekultivace.

  - Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené smlouvy informovat objednatele o průběhu prací na zhotovení rekultivace tak, aby objednatel mohl splnit řádně a včas své povinnosti.

  - Poskytovatel je povinen zajišťovat plnění povinností zhotovitele rekultivačních prací vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci této rekultivace, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem rekultivačních prací.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

  - Doba plnění: Poskytovatel bude poskytovat předmětné služby ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo - rekultivace, na jejímž základě bude realizována rekultivace, až do skončení realizace rekultivace a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci v dohodnutých termínech.

Smluvní strany konstatují, že termín dokončení plnění rekultivace je stanoven do 12 měsíců ode dne předání staveniště. V případě, že rekultivace bude prováděna po dobu delší než 12 měsíců ode dne předání staveniště, nedojde k navýšení smluvní odměny dle čl. 5.1 této smlouvy.

  - Místo plnění: Zájmové území je umístěno na lokalitě „U Dubu“ na pozemcích p. č. 4090/10, p. č. 4090/1 a p. č. 4090/22 v k. ú. Černošice.

Článek V.

Smluvní odměna a platební podmínky

  - Za komplexní provedení technického dozoru podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna ve výši 669.200,00 Kč bez DPH (slovy: šestsetšedesátdevěttisícdvěstě korun českých)

(dále též „celková cena“).

| Položka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Předání staveniště | 3.000,- Kč | 630,- Kč | 3.630,- Kč |
| Nastudování a seznámení se s PD a podklady s realizací souvisejícími | 5.000,- Kč | 1.050,- Kč | 6.050,- Kč |
| Kontrolní dny – účast na nich a vedení kompletní navazující agendy (předpoklad 1 x za týden) | 180.000,- Kč | 37.800,- Kč | 217.800,- Kč |
| Dohlížení na provádění realizace | 180.000,- Kč | 37.800,- Kč | 217.800,- Kč |
| Kontrola a konfrontace činností s podklady a PD | 48.000,- Kč | 10.080,- Kč | 58.080,- Kč |
| Kontrola dodržování koordinace logistiky v areálu | 48.000,- Kč | 10.080,- Kč | 58.080,- Kč |
| Kontroly provádění a dodržování technologických postupů při výstavbě | 12.000,- Kč | 2.520,- Kč | 14.520,- Kč |
| Konzultace postupu výstavby s projektanty a autory projektu | 6.000,- Kč | 1.260,- Kč | 7.260,- Kč |
| Přejímání, předávání a kontrola včetně zapisování a administrativní agendy spojená se zapracováním resp. dokončením konstrukcí stavby | 36.000,- Kč | 7.560,- Kč | 43.50,- Kč |
| Pořizování průběžné fotodokumentace stavby | 2.400,- Kč | 504,- Kč | 2.904,- Kč |
| Kontroly fakturace zhotovitele | 9.600,- Kč | 2.016,- Kč | 11.616,- Kč |
| Kontroly BOZP a PO, dále dodržování rizik a plánu BOZP | 6.000,- Kč | 1.260,- Kč | 7.260,- Kč |
| Vedení kontrol a zápisů ve stavebním deníku | 6.000,- Kč | 1.260,- Kč | 7.260,- Kč |
| Zpracování monitorovacích zpráv | 12.000,- Kč | 2.520,- Kč | 14.520,- Kč |
| Doprava | 115.200,- Kč | 24.192,- Kč | 139.392,- Kč |
| Cena za TDS celkem: | 669.200,- Kč | 140.532,- Kč | 809.732,- Kč |

  - Celková cena je sjednána jako maximální, dle cenové nabídky poskytovatele. Celková cena obsahuje veškeré náklady potřebné ke včasné a kompletní realizaci služeb dle této smlouvy. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena resp. její jednotlivé splátky budou zvýšené o DPH v zákonné výši.

  - Fakturace smluvní odměny bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě průběžně poskytovatelem vystavovaných faktur (daňových dokladů) za minimálně 1 kalendářní měsíc, a to v poměrné výši odpovídající měsíční částce. Soupis provedených výkonů včetně stanovení poměrné výše ceny musí být před vystavením každé faktury odsouhlasen ze strany objednatele.

  - Splatnost faktur je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je poskytovatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže poskytovatel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě nebo v případě neplnění úkonů poskytovatelem.

  - Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním všech vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

  - Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČO,

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,

- informaci o tom, že zakázka je spolufinancovaná z OPŽP, registrační/identifikační číslo projektu,

- odvolávka na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,

- soupis příloh,

- další náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP (zejména rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné náklady)

  - V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou fakturované částky. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

Článek VI.

Práva a povinnosti poskytovatele

  - Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že rekultivace není prováděna v souladu se smlouvou o dílo – rekultivace včetně jejích příloh a dokumentů, na které odkazuje, tj. zejména kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci rekultivace, je ohroženo splnění cílových limitů, náklady rekultivace jsou vyšší než stanovené rozpočtem nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně a písemně informovat objednatele.

  - Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů a předpisů Operačního programu Životní prostředí (zejména „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP“ a dále také směrnici MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR).

  - Poskytovatel nese plnou odpovědnost za neplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Poskytovatel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla přímo úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Pojistnou smlouvu včetně dokladu o zaplacení pojistného je poskytovatel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

  - Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

  - Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu svou daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

  - Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

  - Poskytovatel je povinen spolupracovat s objednatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.

  - Poskytovatel se zavazuje archivovat všechny dokumenty související s dílem, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

  - Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

  - Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 a z Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí.

  - Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla publicity pro logo Operačního programu Životní prostředí. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu.

  - Poskytovatel se zavazuje kontrolovat dodržení monitorovacích indikátorů.

  - V příloze č. 1 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli poskytovatele.

Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za poskytovatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s poskytovatelem, která byla předložena v nabídce a v jakém prokázal kvalifikaci.

Poskytovatel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost poskytovatele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.

Změnu poddodavatele je poskytovatel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Poskytovatel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Poskytovatel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla.

  - Poskytovatel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace předmětu plnění až do jeho ukončení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení specifikovaném v bodu 2.4 této smlouvy. Poskytovatel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele a to vč. autorizačního osvědčení.

  - Poskytovatel prohlašuje, že on ani jeho poddodavatelé nejsou personálně ani majetkově propojeni se zhotovitelem rekultivace. V případě, že v průběhu poskytování služeb dle této smlouvy dojde ke změně této skutečnosti, je poskytovatel povinen neprodleně a písemně o této skutečnosti informovat objednatele.

Článek VII.

Smluvní sankce a pokuty

  - V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené právními předpisy, je objednatel oprávněn požadovat od poskytovatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové celkové ceny včetně DPH za každé jednotlivé porušení.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.

  - Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

  - Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

Článek VIII.

- Odstoupení od smlouvy

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této smlouvy odstoupit nebo jinak jednostranně tuto smlouvu ukončit, než z důvodů stanovených v této smlouvě. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci obecně závazných právních předpisů, kterou jsou s tímto rozporu, a to zejména aplikaci ustanovení ust. § 1977 až 1979, 2002, 2003, 2591, 2595 OZ.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- je tak v této smlouvě výslovně sjednáno, nebo

- poskytovatel porušuje svou povinnost dle této smlouvy i přes písemnou výzvu objednatele, nebo

- poskytovatel neodstranil veškeré důsledky porušení své povinnosti v přiměřené lhůtě písemně stanovené objednatelem; nebo

- poskytovatel uvedl v nabídce či jiných podkladech poskytnutých objednateli v souvislosti s uzavřením této smlouvy nepravdivé údaje; nebo

- poskytovatel neprokáže k výzvě objednatele plnění předpokladů vyplývajících z této smlouvy; nebo

- nebude poskytnuta dotace nebo bude zastaveno či omezeno poskytnutí dotace s tím, že poskytovatel má v případě zahájení plnění právo na úhradu ceny za dosud provedené dílo; nebo

- nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku nichž nebude schopen z vlastních prostředků poskytnout na spolufinancování projektu částku ve výši 15% ceny díla; nebo

- dojde k ukončení smlouvy o dílo – rekultivace; nebo

- bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek poskytovatele.

  - Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s placením ceny díla delším, než 30 dní od doručení dodatečné písemné výzvy poskytovatele.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.

  - Poskytovatel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám či poruchám funkčnosti, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu smlouvy.

  - Pokud dojde k ukončení této smlouvy z důvodu, který leží na straně poskytovatele, zejména z důvodu porušení jeho povinnosti, pak platí, že poskytovatel není oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu ceny či její části, které nebyly ze strany objednatele k okamžiku účinnosti odstoupení uhrazeny a činnosti poskytovatele se považují za uhrazené v plném rozsahu.

Článek IX

Zvláštní ujednání

  - Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním či uzavíráním této smlouvy dozvěděl, ledaže je povinen informace poskytnout na základě obecně závazných právních předpisů. Poskytovatel přijme dostatečná právní, personální a technická opatření, která zajistí zachování mlčenlivosti dle tohoto ustanovení. Poskytovatel není oprávněn veřejně informovat o jakékoliv skutečnosti související s touto smlouvou včetně jejího uzavření a spolupráce smluvních stran, ledaže k tomu obdržel předchozí písemný souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn jakékoliv informace o plnění této smlouvy, obsahu této smlouvy či které získal v souvislosti s touto smlouvou užít, sdělit jakýmkoliv třetím osobám, popř. zveřejnit dle svého uvážení.

  - Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. Zhotovitel není oprávněn jakoukoliv svou pohledávku započítat na pohledávku objednatele, ledaže se strany dohodnout písemně jinak. Objednatel je oprávněn jakoukoliv svou pohledávku (včetně pohledávky na smluvní pokutu) započítat proti jakékoliv pohledávce zhotovitele.

  - V případech v této smlouvě výslovně neupravených se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku upravující smlouvu o dílo, případně smlouvu příkazní.

  - Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku z této smlouvy budou analogicky postupovat dle § 222 ZZVZ.

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že adresa pro doručování písemné korespondence je sídlo uvedené v čl. I. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla/bydliště, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

  - Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 19. schůzi konané dne 10.6.2019 (usnesení č. R/29/2019) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Poskytovatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Města.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Město je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.  Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

  - Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této smlouvě. Veškeré dodatky a změny smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Seznam poddodavatelů

V Černošicích dne ................ 2019	V Chrudimi dne ………………..2019

______________________________	______________________________

za objednatele	za poskytovatele

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

jednatelé společnosti

v.z. Ing. Petr Wolf, místostarosta	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.