Smlouva o dílo na provedení stavebních prací pro stavbu

Mateřská škola Olomouc,  Zeyerova 23  -  stavební úpravy umývárny dětí v 1.np

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Zadavatel

| název zadavatele | Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 974/23, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem | Zeyerova 974/23, Olomouc, 779 00 |
| IČ | 75029642 |
| DIČ | CZ75029642 |
| odpovědná osoba | Mgr. Eva Kroutilová, ředitelka MŠ |
| e-mail | mszey.olc@volny.cz |
| Telefonní kontakt | 601 169 110 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu | 1801794319/0800 |

a

Zhotovitel

| název dodavatele | Elektropráce Spáčil s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem | I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc |
| IČ | 26853639 |
| DIČ | CZ26853639 |
| odpovědná osoba | Tomáš Spáčil, jednatel |
| e-mail | spacil@elspa.cz |
| telefonní kontakt | 608 381 838, 585 417 287 |
| bankovní spojení | Komerční banka a.s., Olomouc |
| číslo účtu | 35-1865130247/0100 |

Vymezení rozsahu díla:

  - předmětem smlouvy o dílo jsou stavební práce hygienického zázemí dětí v oddělení „Kuřátek“ v 1.np spočívající ve vybourání současných zařizovacích předmětů a v úpravě dispozice takovým způsobem, aby nové řešení včetně vybavení splňovalo požadavek na novou zvýšenou kapacitu dětského oddělení  situovaného v 1.np objektu pro 25 dětí.

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro zadavatele stavební práce v rozsahu specifikovaném v zadání.

2.3.      Zhotovitel se zavazuje, že práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu s 	platnými technickými, požárními a bezpečnostními předpisy.

Doba realizace díla

  - Zhotovitel je povinen dílo uvedené výše realizovat řádně a v termínu níže uvedeném, k čemuž je objednatel povinen být nápomocen tak, aby bylo zabezpečeno plynulé provádění díla.

  - Datum zahájení prací: 8. červenec 2019

  - Dojednané datum ukončení a předání díla: 9. srpen 2019

Objednatel se zavazuje přistoupit na přiměřené prodloužení sjednané doby realizace, pokud:

a) dojde k nuceným technologickým přestávkám ovlivněných třetí stranou

b) dojde během realizace ke změně rozsahu nebo druhu prováděných prací požadovaných zadavatelem,

c) zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z jiných důvodů spočívajících na straně zadavatele, nebo nezaviněných zhotovitelem.

Cena díla:

  - Cena díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v souladu s ust. zákona             č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění.

  - Cena byla stanovena na základě Cenové rozvahy, která je odsouhlasena objednatelem. Cena díla uvedená v bodě 4.3. této smlouvy zahrnuje všechny práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí předmětu díla.

  - Cena díla činí:

| Cena díla bez DPH | 350.458,95 |
| --- | --- |
| DPH 21% | 73.596,38 |
| Cena díla včetně DPH | 424.055,33 |

  - Výše uvedená cena je maximálně přípustná.

  - Případné vícepráce a méněpráce budou realizovány pouze s výslovným pokynem objednatele dle jeho písemné objednávky.

Platební podmínky:

  - Úhrada ceny dle této smlouvy bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat na základě vystavených dílčích faktur dle soupisu skutečně provedených prací

  - Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu s celkovým vyúčtováním prací po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura je splatná do 15 dnů od předání a převzetí díla.

  - Bude-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy nebo ceny díla, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu, která činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení; současně se účastníci dohodli, že o dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou plateb vyhrazuje právo o dobu prodlení plateb prodloužit dohodnutou dobu realizace díla.

  - V případě nedodržení lhůty k provedení díla zaviněné prokazatelně zhotovitelem uhradí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla.

  - Práce, které nebudou po dohodě obou stran provedeny, nebudou fakturovány.

Způsob provádění díla:

  - Zhotovitel díla prohlašuje, že byl seznámen se záměrem. Veškeré případné změny oproti schválené projektové dokumentaci musí předem projednat se zadavatelem.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v rozsahu platných norem pro zhotovení a užívání díla a v souladu s rozhodnutími a pokyny veřejnoprávních orgánů.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a technickými možnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Materiál a vybavení k provádění díla si zabezpečuje zhotovitel.

  - Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

  - Zadavatel je oprávněn požadovat změnu prací v rámci provedeného díla za předpokladu povinnosti uhradit zhotoviteli vícenáklady spojené se změnami, případně vzniklé škody. Práce požadované zadavatelem dodatečně a samostatně, které jsou nezbytné pro realizaci díla, je zhotovitel povinen provést jen na základě písemné objednávky mající povahu dodatku k této smlouvě. Tyto práce se pokládají za vícepráce. V těchto případech se cena určí na základě ocenění zhotovitele v cenové úrovni platné v době provádění prací, v souladu s ust. § 549 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel je povinen vést od prvního dne od předání staveniště až do odstranění případných vad a nedodělků stavební deník. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího přímo na stavbě.

  - Zhotovitel je povinen zachovávat na stavbě čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

Předání díla:

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

  - O předání předmětu díla bude sepsán zápis (předávací protokol), který podepíše objednatel a zhotovitel nebo jimi zplnomocnění zástupci.

  - Za den předání díla se považuje den podpisu uvedeného zápisu oběma smluvními stranami. Tímto zápisem se ověřuje řádné ukončení a provedení díla.

Odpovědnost za vady, záruční lhůta

  - Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné provedení sjednaných prací. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. Dílo nesmí mít nedostatky, které brání užívání, užívání ztěžují nebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provedení díla či na nevhodné zadání díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či zadání překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věci či opravy zadání. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla možné překážky, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl zjistit při vynaložení odborné péče.

  - Zadavatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci může objednatel uvést své požadavky, např. jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o potřebě odstranění vady díla či o potřebě záruční opravy (dále také „reklamace“), písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla či neprovede záruční opravu vad, které nebrání užívání díla ani do 30-ti pracovních dnů od písemného oznámení objednatele o potřebě odstranění vady díla či o potřebě záruční opravy, je oprávněn zadavatel toto provést sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele, kterému budou takto vzniklé náklady přeúčtovány fakturou, jejíž přílohou budou doklady osvědčující výši vzniklých nákladů.

  - V ostatním se řídí odpovědnostní nároky ustanoveními obchodního zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.

  - Záruční lhůta na práci se sjednává v celkové délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu ust. § 563 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Odstoupení od smlouvy

  - Odstoupení od smlouvy se řídí touto smlouvou, popř. příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Skutečně vynaložené náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži smluvní strany, která porušila smluvní povinnosti.

Ostatní a závěrečná ujednání:

  - Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami s tím, že dodatkem ke smlouvě se rozumí rovněž zápis ve stavebním deníku, pakliže splňuje náležitosti uvedené v ujednání bodu 6.6. této smlouvy.

  - Zhotovené dílo se stává majetkem objednatele až po úplném uhrazení ceny díla stanovené dle této smlouvy.

  - Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, platí přísl. ust.. obchodního zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.

## V Olomouci dne: 6. 6. 2019

| za zhotovitele Tomáš Spáčil jednatel |  | za objednatele Mgr. Eva Kroutilová, ředitelka mateřské školy |
| --- | --- | --- |