EKOAQUA ochrana vod s.r.o.

Samaritánská 798/8

700 30 Ostrava-Zábřeh

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     OVs 2219/0076

Vyřizuje:           Ing. Ondrejček

Tel.:                 XXX

E-mail:           XXX

Datum:	           31.5..2019

# DODATEK č.1 K OBJEDNÁVCE  OVs 2219/0076	         Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

„Provedení průzkumu jezů: Kunčice (DHM 1573), Lhotka (DHM 01331), Přívoz (DHM 01422), Třebovice (DHM 00084), Zábřeh (DHM 02294)“

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu akce „Provedení průzkumu jezů: Kunčice (DHM 1573), Lhotka (DHM 01331), Přívoz (DHM 01422), Třebovice (DHM 00084), Zábřeh (DHM 02294)“ takto:

Původní termín ukončení průzkumu jezů:    květen 2019

Nový termín ukončení průzkumu jezů:         31. červenec 2019

Důvodem změny termínu jsou zvýšené průtoky v uplynulém období a tudíž nemožnost provedení průzkumu.

Ostatní ujednání výše uvedené objednávky zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je nedílnou součástí objednávky OVs2219/0076 ze dne 9.4. 2019.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana dostane jeden.

Podpis objednatele							Podpis zhotovitele

Datum:								Datum:

# Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu 2 F-M