1 | S t r á n k a

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo WISPI: 2019/48/S
na dodávku a montáž klimatizace budov Národního muzea v přírodě

článek I

Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:	000 98 604

DIČ:	CZ 000 98 604

zastoupené:	Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba:	Ing. Milan Gesierich

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxx

na straně objednatele

a

- Petr Omelka

místo podnikání	Zubří, Převrátí 213, PSČ 75654

IČO:	630 03 317

DIČ:	CZ 7606225869

Oprávněná osoba:	Petr Omelka

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:	Petr Omelka

Telefon, email:	xxxxxxxxxxxx

na straně zhotovitele

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 5.4.2019 smlouvu o dílo na dodávku a montáž klimatizace budov Národního muzea v přírodě, a to jídelny v 2. NP Administrativní budovy a výstavního sálu v 2 NP budovy Sušák Národního muzea (dále v textu jen „dílo" nebo „veřejná zakázka"), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu.

- Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původní dodávky a montáže klimatizace budovy Sušáku Národního muzea v přírodě, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Odůvodnění prací a dodávek vyplývajících z Přílohy tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo:

Vzhledem k dispozicím zjištěným při plnění předmětu smlouvy v místě plnění po rozkrytí stavebních konstrukcí u výstavního sálu v 2 NP budovy Sušák Národního muzea v přírodě bylo zjištěno, že již není možné použít prostupy v 1. NP. Z těchto důvodů bylo proto zástupcem Objednatele dohodnuto, že dojde ke změně použité technologie.

| článek III |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změna vzájemných práv a povinností |  |  |
| 1. | Smluvní strany berou na vědomí chybně vypočítanou cenu včetně DPH, a to v položce BUDOVY 1 |  |
|  | - Klimatizace jídelny 2. NP Administrativní budova Národního muzea | v přírodě montážní práce, |
|  | kde je uvedena cena včetně DPH 5.868,00 Kč, když má být správně 5.868,50 Kč. | uvedena cena včetně DPH |
| 2. | Smluvní strany se dohodly na nahrazení položek přílohy č. 1 Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S, a to u BUDOVY 2 - Klimatizace výstavního sálu 2. NP budovy - Sušák Národního muzea v přírodě |  |
|  | z důvodů popsaných v příloze tohoto Dodatku č. 1. |  |
| 3. | V souladu s čl. IV odst. 5 Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II a čl. Ill odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní |  |
|  | ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto: |  |
|  | Původní celková cena díla bez DPH | 312.700,00 Kč |
|  | DPH | 65.666,00 Kč |
|  | Cena celkem včetně DPH | 378.366,00 Kč |
|  | Oprava ceny včetně DPH položky montážní práce Budovy 1 - Klimatizace jídelny: |  |
|  | Původní cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace jídelny | 169.650,00 Kč |
|  | DPH | 35.626,00 Kč |
|  | Původní cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace jídelny | 205.276,00 Kč |
|  | Nová cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 169.650,00 Kč |
|  | DPH | 35.626,50 Kč |
|  | Nová cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 205.276,50 Kč |
|  | Změna položek Budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu: |  |
|  | Původní cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 143.050,00 Kč |
|  | DPH | 30.040,00 Kč |
|  | Původní cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 173.090,00 Kč |
|  | Nová cena bez DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 116.750,00 Kč |
|  | DPH | 24.517,50 Kč |
|  | Nová cena včetně DPH budovy 2 - Klimatizace výstavního sálu | 141.267,50 Kč |
|  | Nová celková cena díla bez DPH | 286.400,00 Kč |
|  | DPH | 60.144,00 Kč |
|  | Nová celková cena díla včetně DPH | 346.544,00 Kč |
|  | článek IV |  |
| Závěrečná ustanovení |  |  |
| 1. | Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo WISPI 2019/48/S zůstávají beze změny. |  |
| 2. | Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke |  |
|  | Smlouvě o dílo WISPI 2019/48/S uzavřené dne 5.4.2019 podepsat a není potřeba podpisu jiných osob. | k platnosti tohoto dodatku |
|  |  | 2 ¦ S t r á n k a |

V Zubří dne: 17.6.2019

- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.

- Přílohou tohoto dodatku je Příloha označená jako Úprava technologie.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 17.6.2019

3|Stránka

Příloha k Dodatku č. 1 k SOD

WISPI: 2019/48/S

Úprava technologie klimatizací

Výstavního sálu 2.NP budovy SUŠÁK Národního muzea

Vzhledem k dispozicím zjištěných na místě po rozkrytí stavebních konstrukcí bylo se zástupcem Národního muzea v přírodě, příspěvková organizace - panem ŽABČÍKEM domluvena změna použité technologie, když už není možné použití prostupů v 1. NP. Budovy Sušáku.

| položka | množství | m.j. | bez DPH | s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLIT nástěnná jednotka Qch=7kW | 1 | ks | 84.300 | 102.003 |
| Konzole | 1 | s | 1.000 | 1.210 |
| Cu potrubí vč. kabeláže a izolace | 1 | Kpl | 13.400 | 16.214 |
| Bourací a stavební práce | 1 | Kpl | 4.700 | 5.687 |
| Přívod el. energie, jištění a revize | 1 | Kpl | 4.500 | 5.445 |
| Montážní práce | 1 | Kpl | 4.850 | 5.868,50 |
| Zvedací mechanizmy, lešení | 1 | Kpl | 4.000 | 4.840 |
| Cena celkem |  |  | 116.750 | 141.267,50 |

Z těchto důvodů se původní položky nahrazují těmito položkami:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 17.6.2019

V Zubří dne: 17.6.2019