Č.j.:OUL/STAR/288/2016
Smlouva o dílo
NÁZEV ZAKÁZKY:

„Zateplení a fasáda objektu hasičské zbrojnice v Libé“

ZADAVATEL:

OBEC Libá 
Libá 220, 351 31 Libá
IČ: 00 254 037
I. 
Smluvní strany
1) Objednatel:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupení:

dále jen „objednatel'



Obec Libá
Libá 220, 351 31 Libá
00 254 037 

Česká spořitelna
č. účtu: 781902399/0800
p. Miloš Vondrášek, starosta obce

a
2) Zhotovitel:

Zhotovitel: 




       STAZEMA s.r.o.



Sídlo: 





       Karlovy Vary, Počernická 120, 360 17
Bankovní spojení  : 



       ČS a.s. č.ú: 4185660379/0800
Zastoupení :
 



       Dagmar Fojtíková - jednatel
dále jen „zhotovitel"

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

II. 
Předmět zakázky
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Zateplení a fasáda objektu hasičské zbrojnice v Libé“

2. Předmět projektu: stavební práce, dodávka.
3. Dílo zahrnuje: 
· odstranění zvětralé omítky zadní strany starší části objektu na ploše cca 40 m²

· 5 cm fasádní polystyren, do výšky 1 m (cca - dle rozměru desky) od země požadujeme    

            soklový polystyren

· zakládací lišty po obvodu celého objektu

· použití standardních rohových lišt

· uchycení na talířové kotvící hmoždinky, 6 -8 ks/m²

· špalety oken o šířce polystyrenu 5 cm

· armovací tkanina (perlinka)

· fasádní lepidlo

· podkladní penetrace

· podbarvená penetrace

· silikátová omítka hlazená, zrnitost 2 mm

· 3 ks plastových venkovních parapetů hnědé barvy, délka100 cm, šířka 15 cm

· 2 ks plastových venkovních parapetů hnědé barvy, délka 65 cm, šířka 15 cm

· 2 ks plastových venkovních parapetů hnědé barvy, délka 85, šířka 15 cm

· 4 ks plastových venkovních parapetů hnědé barvy, délka 90 cm, šířka 15 cm

            barva finální omítky je přílohou č.  8       (věž zbrojnice bude celá v červené barvě)
III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a. termín převzetí staveniště: 
13. 7. 2016 
b. termín zahájení díla: 
            nejpozději do 14 dnů od převzetí staveniště
c. termín dokončení a předání díla:  nejpozději do 30.9. 2016  
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV.

Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a. vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,

b. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých 
při provedení stavebních prací.

2. Případné vytyčení a ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel podle potřeb stavby. Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace 
pro stavební práce a povolení případné uzavírky komunikace podle potřeb stavby. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací. Zhotovitel  se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V.
Cena díla
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní

cenu za řádné a včasné provedení díla ve výši : 275 644,80,-Kč bez DPH
     DPH 21% : 57.885,41,-Kč
    celková cena včetně DPH :  333 530,-Kč
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 
3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při změně rozsahu díla.

4. Nabídkovou cenu lze překročit v případech, že v průběhu realizace prací na díle dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
VI.
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to po řádném a včasném dokončení a převzetí díla.
2. Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení objednateli a to nejdříve po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

3. Přílohou faktury je soupis prací s výkazem výměr.
VII.
Záruka za dílo
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele  v odpovídajících záručních dobách.

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem
doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Záruka na provedené práce je  60 měsíců (min. 60 měsíců).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

5. V
případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 96 hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít 
s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady.

6. V
případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

7. V
případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit.

VIII.

Technický dozor

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
2.  Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

3. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem k převzetí díla nebo jeho části.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a. popis předávaného díla,

b. zhodnocení kvality předávaného díla,

c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,

e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

f. výsledek přejímacího řízení,

g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a. s termínem dokončení díla,

b. s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný,

c. s odstraněním staveniště,

d.   s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu      

     o předání a převzetí díla s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době

      podle článku VII. smlouvy.

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c)  činí 1 000,-

Kč. vč. DPH za každý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce c), činí 500 Kč vč. DPH za každý den prodlení.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou faktury. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.
Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII.

Stavební deník
1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení 
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
XIV.

Zkoušky
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,

b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c. bezdůvodně přeruší provedení díla,

d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,

e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

2.  Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a. je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,

b. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou 
na straně zhotovitele,

c. je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

3.  Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a. majetek druhé smluvní strany byl zjištěn úpadek

b. návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany
     c.    druhá smluvní strana vstoupí do likvidace
       d     nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a     

      které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit  

      své závazky ze smlouvy.
XVI.
Ustanovení o kontrole

1. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle § 2 odst. e), zákona 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
XVII.

Platnost a účinnost smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

	  V Libé   dne:  13.7. 2016        
	                         V Libé   dne:  13.7. 2016



……………………………………………                                    …..…………………………………

        Bc. Miloš Vondrášek, starosta


                     STAZEMA s.r.o.

      objednatel





   Dagmar Fojtíková-jednatel






                                                zhotovitel



 

<Stránka 10 z 10>

