S m l o u v a   o   d í l o

Zakázkové číslo zhotovitele  : 1155/19

Zakázkové číslo objednatele :

uzavřená ve smyslu občanského zákoníku na akci:

ÚV Lednice – nádrže KMnO4

Článek I.

Smluvní strany

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena mezi těmito stranami:

- Objednatel :  		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23

690 02  Břeclav

zastoupená:

- pro věci smluvní          		:            	Milan Vojta, MBA, M.A. - předseda představenstva

Bořivoj Švásta - místopředseda představenstva

- pro věci technické       		:           	Jan Švanda - vedoucí střediska 2 Mikulov

Bankovní spojení       		: 	KB Břeclav č.ú. 1908-651/0100

### IČO				: 	4945 5168

### DIČ				: 	CZ49455168

OR 				:           	složka B/1176 Krajský soud v Brně

Tel. 				:

e-mail                         		:

- Zhotovitel :  		F.T.W.O. Zlín, a.s.

Odboje 712

760 01 Zlín

zastoupená:

- pro věci smluvní          		:            	Ing. René Sedlář – ředitelem a předsedou představenstva

- pro věci technické      		:            	Ing. Vítězslavem Abrhámem - projektantem

Bankovní spojení       		: 	KB Zlín č.ú. 1461444-661/0100

### IČO				: 	25556975

### DIČ				: 	CZ25556975

OR 				:           	složka B/2915 Krajský soud v Brně

Tel. 				:

e-mail                         		:

Článek II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy vyplývá ze vzájemné dohody písemnou formou a to na základě nabídky zhotovitele č. 21b/19 ze dne 15.05.2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č.1) a skládá se zejména z:

- Dodávka nádrží včetně demontáže starých nádrží

- Likvidace odpadu spojeného s demontáží nádrží

- Montážní práce napojení nových nádrží

- Dokumentace od nádrží

Článek III.

Jiná ujednání

- Realizace zakázky obsahuje:

– demontáž 2 ks stávajících nádrží KMnO4 včetně míchadla a elektrozařízení které budou opojeny pracovníky Vak v den demontáže nádoby

– odvoz a ekologickou likvidaci materiálu, který vznikne po demontáži stávajících nádob

– montáž 2ks nových nádrží, které budou vyrobeny na místě stávajících nádrží. Vstupní otvor do místnosti kde se nádrže budou montovat je 76,5cm x 198 cm. Materiál použitý na výrobu nádrží bude od společnosti SIMONA Plast technik s.r.o. PE 100 pro 2,5 % KMnO4, stěna 6mm, dno 8mm, víko 15mm. Nádrž je dvouplášťová s žebry pro vystředění mezikruží po obvodu a to 90°, 180°, 270°, 360°. Nové uspořádání technologie dle výkresu dispozice v.č. 1.1., která je nedílnou součástí smlouvy o dílo - viz příloha č.2.
- Do nádrží budou dodány dva nové rozpouštěcí nerezové koše o průměru 520mm

- doplněna obslužná lávka s povrchovou úpravou pozink

- měření hladiny a čidla zaplavení mezipláště záchytné jímky zůstanou původní

– odpojení a zapojení původního elektrovystrojení nádrží provedou pracovníci Vak

– míchadlo bude použito původní

– napojení nových nádrží na stávající potrubní rozvod v místnosti, dimenze a umístění shodně se stávajícími nádržemi

– technická dokumentace výroby nádrží obsahující výkresy a statický výpočet nádrží.

Článek IV.

Dodací lhůta

Datum plnění této smlouvy je:

- Objednatel předá zhotoviteli stavebně montážní připravenost pro úpravu v termínu: po uzavření smlouvy o dílo

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: do 12ti týdnů od termínu uzavření smlouvy o dílo

- V případě, že objednatel nepředá montážní připravenost v uvedených termínech, budou

termíny realizace posunuty o dobu pozdního předání, což platí i pro termín předání smluvního díla.

Článek V.

Cena díla, platební podmínky, způsob a forma placení

Cena díla je stanovena ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. v platném znění jako cena pevná.

- Cena díla bez DPH, podle čl.II bodu 1+4 		    		              497 820,-Kč

- Cena díla bez DPH, podle čl.II bodu 2                				 	  52 640,-Kč

- Cena díla bez DPH, podle čl.II bodu 3                				 	  41 600,-Kč

- Celková cena smluvního díla bez DPH				 		592 060,-Kč

5.  Způsob a forma platby:

Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle Čl. V. bodů č.1.-4. na základě faktury zhotovitele. Fakturace bude provedena zhotovitelem po ukončení díla a úspěšném předání na základě předávacího protokolu potvrzeného technickým zástupcem objednatele. Objednatel má právo požadovat 10% zádržné na odstranění vad a nedodělků z přejímky díla.

6. Splatnost plnění faktury je do 21 dní od data doručení daňového dokladu objednateli

7. V případě nedodržení termínu splatnosti peněžních závazků je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z hodnoty nezaplacené částky za každý započatý den.

8. V případě nedodržení termínu pro zhotovení smluvního díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení.

9. Fakturovaná částka nebude obsahovat DPH.

10. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e platného zákona o DPH. Pro příjemce plnění a plátce DPH vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21%. Platí pro obory 41, 42, 43 CZ-CPA.

Článek VI.

Spolupůsobení objednatele a odpovědnost za vady

- Pokud se vyskytnout vady díla vinou zhotovitele, je tento povinen zjištěné vady odstranit na vlastní náklady. Vady vzniklé vinou odběratele zhotovitel odstraní za úhradu. Objednatel je povinen v průběhu reklamačního řízení zajistit předpoklady pro odstranění vady (zejména zajistit informovaného a kompetentního pracovníka objednatele).

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost smluvního díla, tzn., že dílo bude po dobu 36 měsíců (vyjma opotřebitelných dílů) od reálného uvedení do provozu. Záruční lhůta plyne dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla.

- Vlastnické právo ke zhotovené věci přechází na objednatele dnem převzetí a předání díla ujednaným v zápise o úspěšném předání a převzetí řádně dokončeného díla, vč. uhrazení ceny díla.

- Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní předpisy, ČSN a nařízení platná pro provozy vodáren.

- Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

Článek VII.

Všeobecná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo nabývá účinnost dnem podpisu smluvních stran. Je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

Přílohy:

- Nabídka FTWO č. 21b/19 z 15.05.2019

- Výkres dispozice uspořádání nádrží č.v. 1.1.

| V Břeclavi, | dne |  |  | Ve Zlíně, | dne 6.06.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele |  | Za zhotovitele |
| předseda představenstva Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Milan Vojta, MBA, M.A. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  | F.T.W.O. Zlín, a.s. Ing. René Sedlář ředitel a předseda představenstva |

Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva