Číslo smlouvy: PPK-615c/31/19

Příloha č. 1 – Rozpis sečených segmentů – kalkulace

Akce: Kosení NPR Vyšenské kopce 15 ploch

Ruční kosení včetně likvidace pokosené biomasy v NPR Vyšenské kopce:

| Segment | Akce | I. termín | II. termín | cena za ha | rozloha (ha) | četnost za rok | celková cena bez DPH | celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | louka za Správou | červen | srpen | 27500 | 0,35 | 2 | 19 250 | 23 293 |
| 3 | rybníček | červen | srpen | 27500 | 0,06 | 2 | 3 300 | 3 993 |
| 4a-b | kobylí mez | září |  | 30000 | 0,9 | 1 | 27 000 | 32 670 |
| 5 | akáty* | červenec |  | 38500 | 0,5 | 1 | 19 250 | 23 293 |
| 6 | louka u Klímy | červen |  | 27500 | 0,2 | 1 | 5 500 | 6 655 |
| 8a-e | naučná stezka | červen | srpen | 30000 | 0,62 | 2 | 37 200 | 45 012 |
| 9 | loučka na Městském vrchu | září |  | 30000 | 0,28 | 1 | 8 400 | 10 164 |
| 10 | západní cíp NPR – kosení a výřez* | září |  | 38500 | 0,56 | 1 | 21 560 | 26 088 |
| 13 | Bártlovy louky | září (-říjen) |  | 30000 | 1,9 | 1 | 57 000 | 68 970 |
| 14 | Výřez a kosení louky u viaduktu* | září |  | 44000 | 0,85 | 1 | 37 400 | 45 254 |
| SUMA | - | - | - | - | - | - | 235 860 | 285 391 |

* cena za hektar je navýšena z důvodu špatné dostupnosti, prudkého svahu a malé plochy.