DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo pod názvem

„Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“

č. smlouvy u objednatele: S/0547/2016/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 154/400/2016

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email:

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení:

Tel:

E-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výstavba vodovodu a komunikace v Lískovci“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

článek 3. smlouvy

„Doba, místo a další podmínky plnění“, jeho odstavec 1 se mění takto:

  - S ohledem na skutečnost, že na pozemcích přilehlých ke komunikaci dotčené výstavbou vodovodu, která má být v rámci této zakázky uvedena do původního stavu, resp. na ní má být položen nový asfaltobetonový kryt, započala výstavba skladu společnosti Marlenka international, s.r.o., by bylo s ohledem na její pravděpodobné poškození nehospodárné její opravu provést. Z tohoto důvodu bude v původním termínu do 15.12. 2016 proveden pouze stavební objekt SO 01 - Vodovod. SO 02 - Oprava komunikace bude provedena v termínu do 30.09.2017. Dokončené dílo (resp. části - stavební objekty) musí být v těchto termínech předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.11.2016.

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne 			Ve Frýdku-Místku, dne

## _____________________________			__________________________

## Mgr. Michal Pobucký, DiS., 		Ing. Jaromír Kohut,

## primátor		předseda představenstva