# Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

- Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

sídlem: 			Evropská 33, 166 23 Praha 3

IČ: 				61388068

Bankovní spojení: 	2002960004/6000

Statutární orgán:		PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel školy

Telefon: 233 091 281

(dále jen „objednatel“)

a

- Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1

sídlem:			Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9

IČ: 				00300268

DIČ: 			CZ00300268

Bankovní spojení:	15730081/0100

Statutární orgán:		Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy

Telefon: 266 106 620

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy, místo a termín plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

“Zlepšení prostředí v okolí školy“

- Úprava a výsadba svahů v dvorním traktu objektu objednatele za budovou školy směrem         hřišti.

Účelem díla je uvedené svahy zpevnit, osadit dřevinami. Svahy zbavit plevelů a nečistot, odstranit kameny a nánosy vyplavené zeminy. Vyrovnat povrch svahů se zarovnáním erozních rýh. Svahy zajistit proti erozi kokosovou mulčovací a protierozní rohoží ze

100 % kokosu oboustranně zpevněnou PP síťovinou Geomagnet K-P. Rohož zajistit skobami. Následně osázet svah vybranými dřevinami.

Součástí vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky je seznam a množství dřevin v příloze.

Zhotovitel po předání díla a převzetí díla nebude vykonávat další údržbu díla.

(dále také jen „dílo“).

- Místem provedení díla je pozemek v objektu Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia, Praha 6, Evropská 33.

- Zhotovitel provede dílo a předá je objednateli ve dvou etapách.

- etapa: příprava pozemku, protierozní opatření a výsadba kontejnerových dřevin:	Termín ukončení 15. 12. 2016, v případě vhodných klimatických podmínek.

- etapa: navazující práce a dokončení celé zakázky:

Termín ukončení do 30. 4. 2017.

Zahájení realizace zakázky: do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

- Dílo se považuje za předané, je-li prosté vad a nedodělků. O předání díla sepíší smluvní strany zápis.

Článek III.

Platební podmínky

- Sjednaná cena díla je maximálně a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění. Cena je garantována po celou dobu realizace zakázky.

Cena díla: 253 134,- Kč

Celková cena díla : 253 134,- Kč

Plnění je uskutečňováno v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury (daňového dokladu). Faktura bude vystavena ve dvou etapách do 31.12.2016 na částku 46 015,- Kč  a do 30.4.2017 na částku 207 119,- Kč. Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného objednatelem je 14 kalendářních dní od doručení objednateli.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Článek IV.
Práva a povinnosti

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel nese nebezpečí škod na díle až do dne jeho řádného předání.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu průkazně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Objednatel poskytne nezbytné množství vody pro zálivku rostlin po výsadbě. Objednatel zajistí sociální zázemí (šatna a WC) pro žáky a zaměstnance zhotovitele, kteří budou dílo provádět.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele převzetím díla.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti, zejména pokud bude zhotovitel v prodlení s předání díla o více než 30 dní.

- Veškeré změny této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet,

č. 2 – nákres – plánek s rozvržením výsadby dřevin na dotčeném svahu.

- Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne _____________                		V Praze dne ______________

________________________			_____________________________

za objednatele					za zhotovitele

PhDr. Mgr. Pavel Drtina				Mgr. Miloslav Janeček

ředitel							ředitel