# Smlouva o dílo č. 38/2019

Objednatel		
                                  	Správa sportovních a rekreačních zařízení                                  			Těšínská 1296/

73601 Havířov

IČO: 306754

DIČ: CZ306754

bank. spoj :

č.účtu :

Zhotovitel		Tree Green Silesia s.r.o.

Pohoří 779

725 06 Ostrava- Krásné Pole

IČ:   05191491

DIČ: CZ05191491

bank. spoj :

č. účtu :

#### Předmět smlouvy

Tato smlouva se řídí ustanovením § 2586 a násl. nového občanského zákoníku.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provézt regenerační práce na trávnících fotbalových hřišť v Městském  fotbalovém areále v Prostřední Suché a na hřišti pro ragby u Sportovní haly Slavie. Dle přiložené nabídky, která je jako příloha součástí smlouvy.

- Doba plnění

Termín realizace:

- Městský fotbalový areál v Prostřední Suché od  	24.6.2019 do 29.6.2019

- Hřišti pro ragby u Sportovní haly Slavie od		  9.9.2019 do 20.9.2019

Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným zhotovením bez vad a nedodělků.

#### Cena díla a platební podmínky, záruka

Cena je stanovena dle předložené nabídky, která je součástí smlouvy.

| Celkem bez DPH |  |  |  | 158 130,- Kč |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DPH 21% |  |  | 33 207,30 Kč |
| --- | --- | --- | --- |

| Celkem s DPH 21% |  |  | 191 337,30 Kč |
| --- | --- | --- | --- |

Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání a převzetí prací uvedených v čl. 1 a splatnost faktury se sjednává do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 2535/2004 Sb., v opačném případě je objednatel oprávněn fakturu vrátit bez možnosti zhotovitele uplatnit sankci za opožděnou platbu.

lV.   Smluvní pokuty

V případě nedodržení termínu plnění bude účtována sankce ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý týden zpoždění.

V případě nepříznivých klimatických podmínek trvajících déle než 5 dní po sobě jdoucích, tato  doba nebude zahrnuta do sankcí v případě prodlení.

V.  Ostatní ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemně dodatkem.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne  …………………. 	   			   Ostravě dne …………………….

-------------------------------------				------------------------------------------

objednatel						             zhotovitel