**SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „Smlouva“)

**Objednatel:** **Slezské zemské muzeum**

 Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

 Statutární orgán xxxxx

 IČ 00100595, DIČ: CZ 00100595

 Bankovní spojení: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **prudencia 97 s.r.o.**

Gagarinova 2587/12, 746 01 Opava

xxxxx jednatel

 IČ: 05505909, DIČ: CZ05505909

Bankovní spojení: xxxxx

Licence MK ČR č. 6779/97

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět Smlouvy**

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, kterým je restaurování polychromované dřevořezby - kulturní památky:

**Plastika // anonym, „Svatá Anna - Vyučování Panny Marie“, rejstříkové číslo 105119**.Předmět smlouvy je majetkem Slezského zemského muzeavedeným v majetkové evidenci pod číslemH50-1122.

Předmětem této Smlouvy je rovněž komplexní průzkum a restaurátorská zpráva včetně dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**II. Specifikace prací**

Veškeré práce budou prováděny na základě výsledků průzkumu a podle předem dohodnutého záměru zadaného pověřeným zástupcem objednatele xxxxx. Průběh prací bude průběžně konzultován. Zpráva o provedení konzervace a restaurování bude předána písemnou formou. V případě nedodržení těchto podmínek zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto svých povinností a objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit.

**III. Místo provádění díla**

Dohodnuté práce budou prováděny v ateliérech zhotovitele – Gagarinova 2587/12, 746 01 Opava; Horní 527, 252 44 Dolní Jirčany. Analýzy budou prováděny – Laboratoř ALMA, AVU Praha, Veletržní 65, 170 00 Praha 7.

**IV. Dodací lhůta**

Termín zahájení prací v rámci 1. etapy restaurování: ode dne podpisu smlouvy, termín dokončení prací: 29. 11. 2019.

Termín zahájení prací v rámci 2. etapy restaurování: od ukončení prací 1. etapy, termín dokončení prací: 31. 3. 2020. Současně bude předána dokumentace dle bodu I. této Smlouvy.

Předání a převzetí díla proběhne na základě Smlouvy o dočasném fyzickém předání věci (sml. innominátní) č. SI04/2019.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s termínem plnění díla dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit do 5 dnů a dílo objednateli následně předat. O předání díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

**V. Cena díla**

Cena za provedení prací je stanovena pevnou celkovou částkou

**89.000,- Kč** (slovy: osmdesátdevěttisíc korun českých).

Jedná se o cenu konečnou, zhotovitel není plátcem DPH.

Cena za provedení prací v rámci 1. etapy restaurování činí 44.000,-Kč, cena za provedení prací v rámci 2. etapy restaurování činí 45.000,-Kč.

V případě, že v průběhu konzervace a restaurování bude zjištěn větší (menší) rozsah prací proti původnímu záměru a tato skutečnost bude mít vliv na zvýšení (snížení) honoráře, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit objednateli. Smluvní strany potom mohou sjednat cenu novou formou písemného číslovaného dodatku k této Smlouvě.

**VI. Platební podmínky**

Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap, kdy bude nedílnou přílohou těchto faktur objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy.

**VII. Záruky za umělecká díla**

Nebezpečí vzniku škody na věcech, které jsou předmětem této Smlouvy, nese v průběhu zhotovení díla zhotovitel.

**VIII. Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Všechny změny a doplňky k této Smlouvě jsou platné pouze ve formě písemného číslovaného dodatku po podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 25. 6. 2019

Č. j.: SZM/000948/2019/OOSP

 Objednatel: Zhotovitel:

………………………………… ………………………………………………..

 xxxxx xxxxx