Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01

tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

EKOTOXA s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 54335

se sídlem Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, 602 00

IČO: 64608531 DIČ: CZ64608531

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo: Management plán kulturního statku Zámek a zahrady v Kroměříži – aktualizace.

  - Smluvní strany se dohodly na rozdělení díla do dvou etap:

První etapa: analytická část

- Aktualizace obecných charakteristik statku

- Analytická část Management plánu – textová a grafická část, aktualizace

- SWOT A SLEPT analýzy aktuálních podmínek statku ve vztahu k potřebám zachování mimořádných univerzálních hodnot památky UNESCO

- C.1	Územně plánovací analýza stabilizace mimořádných univerzálních hodnot památky UNESCO v aktuální etapě tvorby Územního plánu města Kroměříže

C.2 Koncept obsahu návrhové části jako podklad pro stanovisko steering group managera statku a operativní zadání navazující etapy Aktualizace Management plánu Zámku a zahrad v Kroměříži, památky UNESCO

Druhá etapa: návrhová část

- Operativní opatření směřující ke stabilizaci a zlepšování stavu statku a návrh dalších nezbytných opatření

- Postup a způsob realizace navrhovaných opatření – textová a grafická část

- Grafické a prezentační přílohy Management plánu, formální části návrhu (prameny, seznam bibliografie, seznam aktuální projektové dokumentace atd.)

- Žádost o stanoviska dotčených orgánů a účastníků procesu tvorby Management plánu

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle pokynů objednatele. Cílem vytvoření aktualizace Management plánu kulturního statku Zámek a zahrady v Kroměříži je vytvoření plánovacího podkladu pro koordinaci procesů vedoucích k zachování mimořádných univerzálních hodnot památky UNESCO.

  - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky evidované prostřednictvím Národního elektronického nástroje, číslo zakázky N006/19/V00017100. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 5. 2019 k provedení díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

Článek II.

Doba plnění

  - Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- Dokončení a předání první etapy díla: 15. 11. 2019

- Dokončení a předání druhé etapy díla: 15. 10. 2020

  - Smluvní strany se dohodly, že druhou etapu díla začne zhotovitel zpracovávat teprve po výslovném, písemném pokynu objednatele.

Článek III.

Cena a platební podmínky

  - Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

|  | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| První etapa – analytická část | 197.000,- Kč | 41.370,- Kč | 238.370,- Kč |
| Druhá etapa – návrhová část | 192.000,- Kč | 40.320,- Kč | 232.320,- Kč |
| Celkem | 389.000,- Kč | 81.690,- Kč | 470.690,- Kč |

  - Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení faktury na adresu objednatele. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. II odst. 1 této smlouvy.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

  - Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.

  - Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

  - Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).

Článek V.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

  - Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.

  - Rozsah části A. a B. díla bude vypracován podle metodického doporučení ministra kultury ze dne 31. 3. 2011 č. j. MK18060/2011OPP, a to naplněním taxativně uvedených kapitol jeho tabulkové části A (kapitoly 1 - 2) a části B (kapitoly 1 – 7). Grafická část bude zahrnovat minimálně znázornění obsahu kapitol B.1, B.3.2, B.5.6.

  - Rozsah části D. a E. díla bude vypracován podle metodického doporučení ministra kultury ze dne 31. 3. 2011 č. j. MK18060/2011OPP, a to naplněním taxativně uvedených kapitol jeho tabulkové části D, E, F a G. Grafické část bude zahrnovat znázornění obsahu kapitol D.2.1. – D.2.7.

  - O převzetí každé etapy díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

  - Forma odevzdání jednotlivých etap díla:

První etapa: 5 paré vytištěné verze, digitální verze ve formátu .pdf, výkresy také v otevřeném formátu .shp, prezentace základních tezí ve formátu .ppt

Druhá etapa: 5 paré vytištěné verze, digitální verze ve formátu .pdf, výkresy také v otevřeném formátu .shp, prezentace základních tezí ve formátu .ppt

Článek VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí  a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.

- Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.

Článek VII. 
Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

  - V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

- Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

- V případě porušení oznamovací povinnosti dle čl. III. odst. 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

- Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

  - Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

  - Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

- prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dobu delší než 30 dní,

- zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.

  - Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

  - Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Článek X.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno originální vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Kroměříži, dne 14. 6. 2019 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži | V Brně, dne 24. 6. 2019 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |