**Smlouva o dílo**

**Objednatel**: SPŠ Stavební

Chodské náměstí 2

Plzeň

30100

IČO: 49778064

dále jen **objednatel**

**Zhotovitel**: Vít Horažďovský

28. října 29

Plzeň

301 00

IČO: 64879585

dále jen **zhotovitel**

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník,tuto smlouvu o dílo.

**Předmět díla**:

Výměna vybraných zářivkových svítidel (porouchaná) za LED svítidla v budově školy (jídelna, chodba před jídelnou, laboratoř fyziky, dílna školníka – celkem 39 ks dle položkového rozpočtu) + výměna vodičů a vadných komponentů v rozvaděči ve školní kuchyni.

**Doba plnění:**

Termín zahájení: 01.07.2019

Termín dokončení: 31.07.2019

**Cena za dílo:**

Cena je stanovena dle cenové nabídky na 74.226,--Kč bez DPH,,vč.DPH 89.813,-- Kč.

**Platební podmínky**:

Zhotovitel vystaví daňový doklad po dokončení díla vč. DPH.

Objednatel ze zavazuje uhradit fakturu od zhotovitele v době splatnosti faktury ( do 10 dnů po předání díla ).

**Záruka za dílo**: 24 měsíců na materiál, 60 měsíců na montáž.

V Plzni dne 21.6.2019

za objednatele za zhotovitele

Vít Horažďovský