# SMLOUVA O DÍLO

# číslo smlouvy IS AVISMe 19/3006/0002

# Objednatel

Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:					Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:					72080043

DIČ:					CZ72080043

Zastoupena:		……………………. – vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických: 	…………………….

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

Zhotovitel

Název: 	OKNOSTYL group s. r. o.

Sídlo: 	Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

# IČO: 	27689719

# DIČ: 	CZ27689719

Zastoupena:	…………………….– výkonným ředitelem společnosti

Zapsaná:	v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 52299

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:            …………………….

- ve věcech technických: 	 …………………….

Bankovní spojení: 			…………………….

Číslo účtu:				…………………….

Kontaktní adresa:			Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna zastaralých oken na budově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Blansku“, č. j. 41869/19/7330-50280-711793 a v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ‟), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

Smlouvu o dílo

„Výměna zastaralých oken na budově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Blansku“.

(dále jen „Smlouva“)

##### I.

##### PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. Dílem se rozumí provedení výměny oken v budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko v souladu se zněním nabídky zhotovitele ze dne 14. 5. 2019 podané ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo”).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas, ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy – výzva k podání nabídky.

- Místem plnění díla je budova Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územního pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko (dále jen „místo plnění díla‟).

- Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

##### II.

##### DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období od 1. 9. do 8. 11. 2019. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 8. 11. 2019.

- Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k  předání a převzetí dotčených prostor za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán samostatný protokol.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele.

##### III.

##### CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo činí 1.350.000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých).

DPH ve výši 21 % činí 283.500 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc pět set korun českých).

# Cena za dílo činí celkem 1.633.500 Kč včetně DPH

# (slovy: jeden milion šest set třicet tři tisíc pět set korun českých).

- Cena za dílo vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 14. 5. 2019, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 2.

- Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na ekologickou likvidaci odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd.

- V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 14. 5. 2019 (příloha č. 2 Smlouvy), bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě.

- Změna ceny za dílo včetně DPH je možná v případě, že dojde v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy s nutností uzavírat o této změně dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.

##### IV.

##### FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání díla objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Fakturu bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 5 dnů ode dne předání díla objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura”). Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

- Fakturu zhotovitel objednateli doručí elektronicky na e-mailovou adresu …………………….. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

- Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

##### V.

##### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:

- název díla,

- datum a místo předání a převzetí díla,

- zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných zástupců stran,

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů,

- popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla spolu s termíny jejich odstranění,

- podpisy oprávněných zástupců stran.

- Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

- veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zápisy, osvědčení, revizní zprávy stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

- záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,

- doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,

- stavební deník v originále.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

##### VI.

##### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

- Objednatel se zavazuje, že zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla připojení k rozvodu elektrické energie, připojení na zdroj vody a umožní použití sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na svůj náklad vady vzniklé vadným prováděním díla 
a aby dílo prováděl řádným způsobem.

- Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této Smlouvy včas a řádně s vynaložením potřebné odborné péče a v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy, platným právním předpisům, závazným technickým normám a při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla přihlížet k oprávněným potřebám zaměstnanců objednatele a dbát pokynů objednatele, pokud tyto nebrání řádnému provádění díla a nejsou v rozporu s účelem této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen počínat si v místě plnění díla tak, aby nepřiměřeně nenarušoval provoz v místě plnění díla.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, a to zejména průběžným odvozem a likvidací odpadu.

- Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

##### VII.

##### ZÁRUKA

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje na celé dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla  dle protokolu o předání a převzetí, případně od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle Zápisu o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

- Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo včetně jeho částí bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo provedeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si udrží ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel předá při předání díla podmínky údržby zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.

- Vady díla oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.

- Zhotovitel je povinen nastoupit u objednatele k odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla zhotoviteli s tím, že o rozsahu a způsobu odstranění vady informuje objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu díla oznámenou objednatelem do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

- Nesplní-li zhotovitel povinnost odstranit vady způsobem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nese odpovědnost za škodu vzniklou objednateli nezajištěním odstranění vady. Objednatel má v tomto případě právo vadu odstranit na vlastní náklady a tyto náklady uplatňovat po zhotoviteli k úhradě.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, 
za které zhotovitel odpovídá.

- Odpovědnost za vady na provedenou práci a dodaný materiál se řídí obecně závaznými právními předpisy.

##### VIII.

##### POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění min. 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).  Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem této Smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu).

##### IX.

##### UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

- Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele, případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

##### X.

##### SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

- Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

- V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

##### XI.

##### UKONČENÍ SMLOUVY

- Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

- Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zhotovitel opakovaně (min. 2x) hrubým způsobem porušil předpisy v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy,

- zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín provedení díla o více než 15 dnů,

- zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu se zadáním objednatele specifikovaném v příloze č. 1, platnými technickými normami, právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- bezdůvodně přeruší provedení díla, přičemž toto přerušení trvá déle než 5 dní

- vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li Smlouvě, pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem,

- zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. VIII Smlouvy.

- Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

- prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o nápravu,

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

- Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost

- insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, a musí obsahovat důvody odstoupení od Smlouvy, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.

- Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

##### XII.

##### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

- Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky č. j. 41869/19/7330-50280-711793

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 14. 5. 2019

| V Brně dne 20. 6. 2019 |  | V Kuřimi | dne 18. 6. 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| za objednatele: |  | za zhotovitele: |
| ……………………. |  | ……………………. |
| vedoucí Oddělení hospodářské správy v Brně |  | Výkonný ředitel společnosti OKNOSTYL group s. r. o. |