Dohoda o narovnání

kterou uzavřeli

na straně jedné:

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

zastoupeno starostou města Ing. Tomášem Kolkopem

(dále též jako strana první)

a

na straně druhé:

EKOTERM CZ s.r.o.

IČO: 25307002

se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice

zastoupena jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Kambou

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 24157

(dále též jako strana druhá)

I.

a) Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. ORM-0029/15 ze dne 2.7.2015 (dále jako „Smlouva“). Strana druhá tvrdí, že podle Smlouvy provedla včas a řádně celé ve Smlouvě specifikované dílo, když za provedení díla vystavila strana druhá straně první mimo jiné následující faktury:

- faktura č. 2600035 ze dne 30.6.2016 se splatností 30.7.2016, když na tuto zůstává dle tvrzení strany druhé zaplatit 193.572,80 Kč

Strana druhá tak požaduje po straně první zaplatit celkem 193.572,80 Kč a k tomu též smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody vzniklé v důsledku prodlení strany první s úhradou výše uvedené fakturované částky.

Nárok na zaplacení zbývající částky z uvedené faktury však strana první zpochybňuje z důvodu, že dílo mělo a má vady, které nejsou odstraněny a že některé vady (zejm. přeložení STL přípojek a elektropřípojek, přestavba vodovodní šachty, oprava čerpadla, nové vytýčení hranic a nový geom.plány) již musely být na náklady strany první odstraněny. Strana první tak nárok strany druhé na zaplacení částky celkem 193.572,80 Kč uvedený v tomto písm. a) výše včetně nároků na smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody sporuje a neuznává.

b)	Strana první pak u strany druhé uplatňuje nárok na odstranění všech dosud vytčených vad díla (vč. absentující dodávky a montáže telemetrické stanice) a dále nárok na uhrazení částky 193.572,80 Kč vč. DPH z důvodu odstranění stranou první tvrzených vad díla, dále pak nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s provedením díla a jeho částí a dále i nárok na náhradu škody způsobeného straně první stranou druhou v souvislosti s prováděním díla. Strana druhá však s těmito nároky nesouhlasí a sporuje je.

II.

S ohledem na skutečnosti výše v článku I. pod písm. a) a b) uvedené jsou mezi smluvními stranami sporná ta práva, jak jsou vymezena v čl. I. písm. a) a b) této dohody. S ohledem na časovou i finanční náročnost dalšího řešení tohoto sporu se smluvní strany dohodly tak, že touto dohodou narovnávají mezi sebou veškerá práva vyplývající z nebo mající základ ve Smlouvě zejména včetně práv uvedených v čl. I. písm. a) a b) této dohody tak, že:

- strana první je povinna zaplatit straně druhé částku celkem 109.500,50 Kč nejpozději do 28.6.2019 na účet č. xxxxx vedený u xxxxx Po uhrazení této částky vystaví strana druhá na částku 54.750,30 Kč tzv. opravný daňový doklad k faktuře č. 2600035, který doručí straně první a ta jej podpisem potvrdí a obratem vrátí zpět straně druhé

- strana první není povinna straně druhé platit žádnou částku z titulu smluvních pokut nebo úroků z prodlení nebo náhrady škody

- strana druhá není povinna straně první platit žádnou částku z titulu smluvních pokut nebo úroků z prodlení nebo náhrady škody

- strana druhá není povinna odstraňovat žádnou z těch vad, které se na díle doposud objevily, a tedy druhá strana nenese žádnou odpovědnost za dosud vytčené vady. Strana druhá není zejména povinna dodat straně první telemetrickou stanici ani její součásti a není ani povinna provést její montáž, zapojení a oživení

III.

Shora uvedení účastníci touto dohodou narovnávají mezi sebou práva uvedená v článku II. této dohody, a to způsobem uvedeným v článku II. písm. a) - d) této dohody.

Strana druhá výslovně potvrzuje, že touto dohodou o narovnání není dotčena záruka za jakost díla poskytnutá dle Smlouvy.

Obě strany si tuto dohodu pročetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle tuto dohodu podepisují.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 573/R/270519 ze dne 27. 5. 2019.

Moravská Třebová dne …………	Vísky dne ………

Za stranu první:	Za stranu druhou:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Tomáš Kolkop	Ing. Stanislav Kamba

starosta města 	jednatel společnosti

Moravská Třebová	EKOTERM CZ s.r.o.