Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační ul. 8/164

IČ: 61389820

DIČ: CZ61389820

za níž jedná Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES tvoří přílohu této smlouvy č. 1

dále jen „objednatel“,

a

2.

KURINEC s.r.o.

Podlahové krytiny

se sídlem Chýnovská 142

Libčice nad Vltavou 252 66

IČ: 27878856

DIČ: CZ27878856

za níž jedná Martin Kurinec, jednatel společnosti

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.2

dále jen „zhotovitel“,

zhotovitel a objednatel společně dále též „smluvní strany“  uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž PVC do tříd č. 113 a 117 a na chodbu v přízemí – ul. Sládkova (dále jen dílo)

Specifikace díla:

Dílo je specifikováno v cenové nabídce ze dne 24. 6. 2019 na dodávku a montáž podlahových krytin, kde jsou podrobně specifikovány montážní práce a materiál.

V souhrnu bude provedeno:

- Příprava pracoviště, penetrace, broušení stěrky, lepení a řezání pvc, svařování a soklování pvc – 184 m2 Premium Elipse, 18 m2 Dual červený

- Odvoz materiálu a manipulace s odpadem

- Jako krytina bude použito Premium Elipse 21020994 a Dual červený na chodbu

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 12. 7. 2019 do 19. 7. 2019.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

- přípravné práce, které zahrnují: nákup, dovoz materiálu, přípravu podkladů pro montáž krytiny do 13. 7. 2019

b)      hlavní práce, které zahrnují: montáž nové krytiny, lištování do 18. 7. 2019

c)      dokončovací práce, které zahrnují úklid a odvoz materiálu do 19. 7. 2019

- Zahájení díla je podmíněno předáním připravených a zcela vyklizených učeben objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.

- S prodlením objednavatele, např. předání učeben po domluveném termínu, se prodlužuje zhotoviteli termín plnění.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

149.520,- Kč bez DPH.

31.399,20 Kč DPH

celkem 180.919,20 Kč vč. DPH

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

Dílčí faktura v celkové výši včetně DPH 150.000,00 Kč bude uhrazena na základě vystavené faktury. Podmínkou vystavení faktury na tuto částku je splnění části díla specifikované v článku II: odst. 2 písm. a) této smlouvy bez vad.

Konečná faktura bude vystavená na zbývající hodnotu tedy včetně DPH 30.919,20 Kč. Splatnost faktury bude 5 pracovních dnů. Přílohou faktury bude Protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný zástupcem objednatele. Podmínkou vystavení faktury je splnění části díla specifikované v článku II: odst. 2 písm. b)c) této smlouvy bez vad. Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné náležitosti, například Protokol o převzetí díla, vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k přepracování. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení bezvadné faktury.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel

povinen neprodleně oznámit objednateli.

3.   Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

4.   Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy, tzn. dodaný materiál a provedené práce poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele

v termínu pěti dnů ode dne reklamace. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

Zpřístupní prostory školy po dobu provádění prací a to včetně dnů pracovního klidu a volna denně od 8 do 16 hod.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši alespoň 350.000,- Kč a trvání tohoto pojištění kdykoli na vyzvání objednateli prokázat.

Článek VIII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě

vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich

svobodné vůle.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne

Objednatel:                                                         Dodavatel:

Základní škola Praha 7, Korunovační 8              	      KURINEC s.r.o.

...............................................                          		 ......................................

Tomáš Komrska, ředitel školy		  	 	 Martin Kurinec, jednatel