Smlouva o vedení stavby

Projekt:  Rekonstrukce sportovní haly

mezi

Městská část Praha - Zličín

jako Investorem

a

HORNA - stavby, reality, oceňování, s.r.o.

jako Dohlížitelem

1.	Předmět smlouvy	3

2.	Doba plnění	4

3.	Odpovědnost, omezení odpovědnosti	4

4.	Příslib odškodnění	5

5.	Odměna Dohlížitele	5

6.	Trvání Smlouvy	6

7.	Součinnost	6

8.	Pojištění	7

9.	Ukončení Smlouvy, odstoupení	7

10.	Oznamování	7

11.	Závěrečná ustanovení	8

Přílohy:

Příloha 1	Rozsah plnění Dohlížitele

Příloha 2	Seznam Dokumentace

Tato smlouva o provedení stavby byla jako innominátní smlouva uzavřena ohledně výstavby projektu Zázemí sportovního areálu (dále také jen „Smlouva“) na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi

- Městská část Praha - Zličín, se sídlem: Praha - Zličín, Tylovická 207, PSČ 155 21, IČ: 00241881,  kterou zastupuje JUDr. Marta Koropecká, starostka

(dále jen jako „Investor“)

a

- společností HORNA - stavby, reality, oceňování, s.r.o., se sídlem: Prosecká 29/56, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 29411831, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 205187, kterou zastupuje Zdeněk Horna, jednatel, číslo účtu: 2800369323/2010 vedený u Fio banky a.s., v Praze 10

(dále jen jako „Dohlížitel“)

(Dohlížitel a Investor dále společně též jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“).

- Předmět smlouvy

## Předmět. Dohlížitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje poskytovat Investorovi plnění povinností Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP, přičemž detailní rozsah plnění je stanoven v Příloze 1 - Rozsah plnění Dohlížitele (dále jen „Plnění Dohlížitele“) a Investor se zavazuje zaplatit Dohlížiteli za poskytnutí těchto plnění sjednanou odměnu podle článku 5.

## Místo Plnění Dohlížitele. Dohlížitel bude Plnění Dohlížitele poskytovat v místě stavby projektu Rekonstrukce sportovní haly, který zahrnuje rekonstrukci haly Nedašovská 403, 155 21 Praha - Zličín (dále jen „Stavba“).

## Dodavatelé. Dohlížitel se touto Smlouvou zavazuje z pověření a jménem Investora dohlížet na provádění Stavby v rozsahu sjednaného Plnění Dohlížitele. Vlastní stavební práce, servisní práce (správa a údržba zařízení staveniště včetně elektrických staveništních rozvodů) na Stavbě budou prováděny výhradně prostřednictvím dodávek poskytovaných na náklady Investora ze strany dodavatelů Stavby, se kterými Investor uzavřel nebo uzavře příslušné smlouvy o dílo týkající se realizace Stavby, ve kterých je nebo bude Dohlížitel uveden jako osoba Investorem oprávněná udílet závazné pokyny dodavateli (dále jen v jednotném čísle jak „Dodavatel“ nebo v množném čísle jako „Dodavatelé“).

## Náklady Dodavatelů. Náklady na obstarání dodávky (cenu dodávky) Dodavatelů bude hradit příslušnému Dodavateli přímo Investor a každý jednotlivý Dodavatel bude odpovídat za vady provedeného díla Stavby nebo její části a poskytne záruku za jakost přímo Investorovi. Investor je povinen zajistit ve smluvním vztahu s Dodavateli, že Dodavatelé budou realizovat dodávku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, obecnými požadavky na výstavbu, technickými předpisy, závaznými a doporučenými technickými normami a předpisy k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

## Plnění Dohlížitele. Dohlížitel se touto Smlouvou zavazuje, že:

### zajistí při realizaci Stavby výkon Plnění Dohlížitele, a to v rozsahu doby od 9:00 do 15:00 ve všední dny dle aktuální potřeby stavby;

### vykonává Plnění Dohlížitele podle této Smlouvy svým jménem, na svůj účet a na vlastní odpovědnost a s odbornou péčí;

### uplatňováním oprávnění udělených mu Investorem zabezpečí, aby práce na Stavbě, k jejichž provádění je právním nebo technickým předpisem aplikovatelným na území České republiky předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávala jen osoba, které je držitelem takového oprávnění, tj. v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

### bude dohlížet na to, aby Stavba byla prováděna v souladu s příslušným územním rozhodnutím a stavebním povolením Stavby, s jakýmkoliv jiným opatřením příslušného stavebního úřadu a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou obdržel od Investora před uzavřením této Smlouvy, a která je výslovně uvedena v seznamu dokumentace uvedeném v Příloze 2 – Seznam Dokumentace (dále jen „Dokumentace“);

### bude při vlastní činnosti dodržovat a dohlížet, aby ze strany ostatních subjektů působících na Stavbě byly dodržovány obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a závazné (z pohledu zákona nebo smluv uzavřených s Investorem) technické normy, případně takové doporučené technické normy, jejichž aplikovatelnost Investor sjednal ve smlouvách s Dodavateli;

### bude při vlastní činnosti dodržovat a dohlížet, aby ze strany ostatních subjektů působících na Stavbě byly dodržovány povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající z právních předpisů České republiky;

### bude dohlížet, aby ze strany příslušných subjektů působících na Stavbě byly dodržovány povinnosti kladené na zhotovitele staveb a stavební podnikatele právními a závaznými (z pohledu zákona nebo smluv uzavřených s Investorem) technickými normami aplikovatelnými v České republice, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „Stavební zákon“) a z jeho prováděcích předpisů;

### zajistí řádné vedení stavebního deníku v souladu s požadavky kladenými Stavebním zákonem a prováděcími předpisy;

### bude v rámci pověření Investora organizovat a vést kontrolní dny a kontrolní prohlídky na Stavbě;

### bude poskytovat veškerou nezbytnou součinnost, jež může být vyžadována ze strany příslušného stavebního úřadu vykonávajícího stavební dozor ve smyslu § 132 a násl. Stavebního zákona, a zajistí a povede veškerou nezbytnou komunikaci se stavebním úřadem.

- Doba plnění

## Dohlížitel se zavazuje poskytovat plnění podle této Smlouvy v období od předání staveniště Dodavateli do předání stavby Investorovi včetně odstranění případných vad a nedodělků v souladu s pokyny Investora.

## Dohlížitel není v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku, jestliže tento stav vznikne z důvodů:

### na straně Investora, zejména nikoliv však výlučně, z důvodů neposkytnutí náležité součinnosti Investorem Dohlížiteli, nebo

### výhradně na straně kteréhokoliv z Dodavatelů, nebo

### vyšší moci, přičemž za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Dohlížitele, před níž se Dohlížitel nemohl přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, a které se Dohlížitel nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat.

- Odpovědnost, omezení odpovědnosti

## Odpovědnost za vady

### Plnění Dohlížitele podle této Smlouvy se považuje za vadné, pokud není provedeno v obvyklém rozsahu anebo kvalitě nebo není v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT.

### Dohlížitel odpovídá za vady, které má Plnění Dohlížitele, k němuž byl povinen na základě této Smlouvy, v době jeho předání či poskytnutí Investorovi.

### Investor písemně oznámí Dohlížiteli vady bez zbytečného odkladu poté, co příslušnou vadu zjistí nebo poté, co příslušnou vadu měl a mohl zjistit, při vynaložení odborné péče Investora, nejpozději však do jednoho (1) roku od vzniku vady. Dohlížitel je povinen řádně a včas uplatněné vady Investorem bezplatně odstranit – je-li to s ohledem na charakter vady možné a jde-li o vadu odstranitelnou, a to ve lhůtě odpovídající náročnosti vady. V případě neodstranitelné vady má Investor dle své volby nárok na přiměřenou slevu.

## Odpovědnost za škodu

### Dohlížitel odpovídá Investorovi za přímou škodu, v důsledku porušení svých závazků z této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují odpovědnost Dohlížitele za ušlý zisk Investora.

## Upřesnění odpovědnosti Dohlížitele

### Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že Dohlížitel nenese a v průběhu trvání této Smlouvy ani po jejím skončení neponese jakoukoliv odpovědnost za

#### stav a kvalitu stávajících prací provedených na Stavbě do dne uzavření této Smlouvy;

#### za vady či za škodu vzniknuvší případně z vad Dokumentace nebo jakékoliv jiné Dokumentace v souvislosti se Stavbou;

#### škodu vzniknuvší z případného prodlení s očekávaným termínem kolaudace Stavby dle Harmonogramu;

#### za vady či za jakost plnění poskytnutého ze strany Dodavatelů;

#### za vady a za škodu způsobenou provedením plnění podle pokynů Investora, pokud Dohlížitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit nevhodnost takového pokynu, popřípadě na nevhodnost pokynu písemně upozornil Investora a ten na jeho použití či provedení trval.

- Příslib odškodnění

## V případě, že Dohlížiteli vznikne v souvislosti s jeho plněním podle této Smlouvy jakákoliv finanční újma způsobená uložením sankce (zejm. pokuta za správní delikt) ze strany jakéhokoliv orgánu veřejné moci, zavazuje se Investor, že nahradí Dohlížiteli takovou újmu.

- Odměna Dohlížitele

## Odměna. Za řádná a včasně poskytnutá Plnění Dohlížitele podle této Smlouvy se Investor zavazuje zaplatit Dohlížiteli za každý kalendářní měsíc výkonu Plnění Dohlížitele odměnu:

34.500,- Kč

(slovy: dvacettřitisíctřista korun českých)

Částka je uvedena bez DPH

V případě, kdy Plnění Dohlížitele nebude poskytováno po celý měsíc bude Plnění poníženo o poměrnou část doby po kterou nebylo Plnění poskytováno.

## Vystavení faktury. Nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, bude odměna uvedená v článku 5.1 výše, spolu s příslušnou sazbou DPH, fakturována Investorovi na základě daňového dokladu vystaveného Dohlížitelem vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, v němž byl výkon Plnění Dohlížitele realizován a doručí je nejpozději do patnáctého (15.) dne měsíce následujícího Investorovi.

## Splatnost faktury. Jakákoliv faktura vystavená v souladu s touto Smlouvou Dohlížitelem Investorovi bude Investorem uhrazena na bankovní účet Dohlížitele v příslušné faktuře nejpozději do třiceti (30) dnů po jejím doručení Investorovi.

## Náležitosti faktury. Jakákoliv faktura vystavená podle této Smlouvy bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

## Odsouhlasené náklady. Investor se zavazuje uhradit Dohlížiteli i další Dohlížitelem nutně vynaložené náklady, pokud si jejich vynaložení Dohlížitel vyžádá. Tyto náklady budou s Investorem předem projednány a bez jeho souhlasu nebudou vynaloženy. V případě odsouhlasení ze strany Investora budou fakturovány Dohlížitelem na základě samostatné faktury.

- Trvání Smlouvy

## Doba trvání. Dohlížitel je povinen plnit Plnění Dohlížitele do okamžiku předání stavby Dodavatelem Investorovi a do odstranění vad a nedodělků.

## Přerušení prací. Investor je oprávněn pozastavit výkon Dohlížitele v opodstatněných důvodech, např. z důvodu přerušení prací zhotovitele, absence a dopracování projektové dokumentace apod. V období pozastavení výkonu Dohlížitele nenáleží Dohlížiteli nárok na odměnu za období, kdy byl výkon pozastaven. V případě, kdy byl výkon pozastaven v průběhu fakturovaného měsíce, náleží Dohlížiteli odměna ve výši poměrné části doby kdy nebyly práce pozastaveny.

- Součinnost

## Smlouvy s Dodavateli. Investor se zavazuje, že ve smlouvách s Dodavateli zajistí (i) Dohlížiteli možnost udílet závazné pokyny příslušným Dodavatelům a (ii) příležitost k nahlédnutí do uzavřených smluv (jichž případně není Dohlížitel smluvní stranou) a vytvoření jejich kopií, příp. ověřených kopií.

## Zmocnění. Investor se zavazuje, že umožní Dohlížiteli vykovávat Plnění Dohlížitele a zavazuje se zařídit vůči třetím osobám zařídit, aby Dohlížitel mohl vykonávat Plnění Dohlížitele řádně a včas. V tomto ohledu Investor výslovně zmocňuje Dohlížitele ke všem činnostem, které jsou uvedeny v rozsahu Plnění Dohlížitele, ke kterým je oprávněn výlučně Investor.

## Osoby Investora. Dohlížitel se zavazuje, že při plnění svých závazků podle této Smlouvy bude tam, kde je to vhodné, primárně využívat ze strany Investora součinnost poskytovanou následujícími osobami:

### XXXXXXXXX

## Investor se zavazuje zařídit, že osoby uvedené v tomto odstavci poskytnou Dohlížiteli potřebnou součinnost a dále podle pokynů Dohlížitele budou po potřebnou dobu přítomni na Stavbě.

## Plná moc. Bude-li toho třeba k zajištění řádného plnění povinností Dohlížitele podle této Smlouvy, vystaví Investor Dohlížiteli plnou moc prokazující oprávnění Dohlížitele jednat podle této Smlouvy jménem a na účet Investora.

## Předání informací. Investor se zavazuje řádně a včas předávat Dohlížiteli informace, údaje, podklady a pokyny, které jsou potřebné pro řádné a včasné Plnění Dohlížitele podle této Smlouvy.

## Další povinnosti. Investor se dále zavazuje na svůj náklad zajistit podmínky pro provádění Stavby Dohlížitelem tak, aby Dohlížiteli bylo umožněno řádné plnění svých povinností podle této Smlouvy směřujících k naplnění této Smlouvy. Investor se tedy zejména (nikoliv však pouze) zavazuje zajistit:

### Potřebné dodávky vody a elektřiny na Stavbu a včasné a řádné hrazení vodného a stočného;

### internetové připojení na Stavbě;

### funkční kancelářské prostory, a to jak na Stavbě, tak dle požadavku Dohlížitele v nezbytné míře i v prostorách Investora;

### aby staveniště bylo způsobilé pro přijetí řádného plnění ze stran Dodavatelů;

### odvoz odpadu;

- Pojištění

## Pojištění profesní odpovědnosti. Dohlížitel se zavazuje udržovat po dobu trvání této Smlouvy pojištění profesní odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti, přičemž pojistné krytí bude minimálně ve výši 250.000,- Kč.

- Ukončení Smlouvy, odstoupení

## Prodlení. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana bude v prodlení s jakýmkoliv plněním podle této Smlouvy o více než třicet (30) dnů a takové prodlení neodstraní ani po doručení písemné výzvy druhé Smluvní strany.

## Neposkytnutí součinnosti. Dohlížitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Investor bude v prodlení s jakýmkoliv poskytnutím součinnosti, a to nejméně deset (10) dnů.

## Neplacení odměny. Dohlížitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Investora s úhradou jakékoli části odměny delším než deset (10) dnů

## Účinnost odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se děje písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně, a to s účinností ke dni doručení. Smlouva se doručením oznámení ruší s účinky ex nunc a Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že si nejsou povinny vracet to, co si podle Smlouvy vzájemně plnily.

- Oznamování

## Doručování. Veškerá oznámení nebo výzvy, které mají být podle této Smlouvy doručeny druhé Smluvní straně, se považují za doručené, pokud budou doručeny osobně nebo doporučeně s dodejkou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo písemně oznámenou druhé Smluvní straně, a to v případě osobního doručení okamžikem předání a v případě doručení prostřednictvím držitele poštovní licence třetím (3.) dnem následujícím po podání zásilky k poštovní přepravě, a to i v případě, kdy se adresát o jejím uložení na poště nedozvěděl.

## Smluvní strany určují následující kontaktní osoby pro přímou komunikaci s druhou Smluvní stranou:

### Za Investora: XXXXXXXXX

### Za Dohlížitele: XXXXXXXXX

## Fikce doručení. Při prokazování doručení postačí, když odesílatel prokáže, že oznámení bylo doručeno, odesláno či zasláno způsobem popsaným v článku 10.1 této Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

## Účinnost. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

## Občanský zákoník. Ve věcech výslovně touto Smlouvou neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## Spory. Případné spory vniklé v souvislosti s touto Smlouvou mezi Smluvními stranami budou předloženy k rozhodnutí místně příslušnému soudu dle sídla Dohlížitele.

## Salvátorská klausule. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Smluvní strany se zavazují, že toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bez zbytečných odkladů nahradí novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

## Postoupení a zápočet. Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, může Investor převést jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu nebo provést jakékoliv započtení pouze s předchozím písemným souhlasem Dohlížitele.

## Změny. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě písemných dodatků, které jsou odsouhlaseny v úplné podobě a podepsány Smluvními stranami.

## Přílohy. Všechny přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

## Vyhotovení Smlouvy. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

## Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s obsahem této Smlouvy, jejím článkům rozumějí, a tato Smlouva je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle a nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne 27.6.2019 | V Praze dne 27.6.2019 |
| --- | --- |

__________________________		´______________________________________

Městská část Praha - Zličín		HORNA - stavby, reality, oceňování, s.r.o.

JUDr. Marta Koropecká, starostka	Zdeněk Horna, jednatel

Příloha 1

Rozsah plnění Dohlížitele

- Technický dozor stavebníka

  - seznámení se s obsahem projektové dokumentace připravované Stavby, s obsahem a podmínkami všech povolení a vyjádření veřejnoprávních orgánů jakož i s doklady, na které tyto dokumenty odkazují a s obsahem všech dodavatelských a dalších souvisejících smluv (dle pokynů Investora), kontrola veškeré realizační projektové dokumentace.

  - kontrola dodržování podmínek stavebních povolení a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace Stavby.

  - kontrola doplňování a distribuce dokumentace vč. změn (a jejich evidenci), podle které se Stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí Stavby (dle pokynů Investora), a jejich kontrola.

  - vyjádření ke všem dodatkům a změnám Stavby, jež jsou předkládány k odsouhlasení zástupci Investora.

  - bezodkladné informování zástupce Investora o všech závažných okolnostech ovlivňujících termíny, kvalitu či stavební náklady realizované Stavby.

  - kontrola věcné správnosti a úplnosti podkladů k oceňování změn Stavby, jejich soulad s podmínkami smluv o dílo a předání vyjádření o změnách zástupci Investora.

  - technická koordinace prací generálního dodavatele a přímých dodávek Investora.

  - koordinace přímých dodávek Investora.

  - kontrola a vyjádření k plánu jakosti zhotovitele stavby.

  - kontrola těch částí Stavby, které budou v dalším postupu zakryty anebo se stanou nepřístupné.

  - kontrola kvality prací generálního dodavatele a dalších dodavatelů, vč. přímých dodavatelů Investora, kontrola dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování norem i jiných technických předpisů a kontrola souladu prováděných prací s plánem jakosti zhotovitele stavby, kontrolními a zkušebními plány.

  - sledování, zda zhotovitelé stavby vykonávají předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací včetně kontroly jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty apod.).

  - sledování, zda zhotovitel stavby dodává stavební materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a v souladu se vzorky odsouhlasenými Investorem.

  - spolupráce s pracovníky projektanta vykonávajícími autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem Stavby (dle pokynů Investora).

  - spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při vykonávání a nebo navrhování opatření na odstranění případných chyb projektu Stavby.

  - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv (dle pokynů Investora); provádění záznamů do stavebního deníku ve věcech realizace díla Stavby.

  - uplatňování námětů, směřujících k úsporám během výstavby a i k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby.

  - kontrola postupu prací podle časového plánu Stavby a příslušných smluv, upozornění zhotovitelů stavby a Investora na nedodržování termínů a příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí (dle pokynů Investora).

  - kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení a konstrukcí na staveništi.

  - kontrola přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby anebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí; kontrola dokumentace skutečného provedení díla, vč. vytvoření soupisu jejích nedostatků a nesouladu se skutečností.

  - příprava soupisu vad a nedodělků dokončené stavby; kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách stavby včetně plnění dohodnutých termínů odstraňování vad a nedodělků.

  - kontrola přípravy podkladů pro žádost o kolaudaci, účast na kolaudačním jednání.

  - kontrola vyklizení a úklidu staveniště zhotovitelem stavby.

  - účast při provádění individuálních a funkčních zkoušek díla, a komplexních zkoušek díla.

  - účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby.

  - průběžné pořizování fotodokumentace provádění stavby, zejména za účelem zaznamenání zjištěných průběžných vad díla; fotodokumentace musí zahrnovat zakrývané části díla, jejichž pozdější kontrola bude omezena.

  - na předem písemně odsouhlasené náklady Investora zajistit geodetický dozor po dobu realizace Stavby a kontrolní geodetické zaměření stavby včetně zaměření přeložek sítí a terénních úprav, budou-li takový dozor, případně měření Investorem písemně vyžadovány.

- Koordinátor BOZP

  - ohlášení zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vypracování náležitosti ohlášení.

  - zpracování plánu BOZP Stavby.

  - dohlížení na dodržování daných zásad postupů zhotovování Stavby.

  - sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozornění zhotovitele na zjištěné nedostatky a požadování zjednání nápravy bez zbytečného odkladu. Pokud zjištěné nedostatky nejsou odstraňovány, bude o tom Dohlížitel informovat Investora.

  - provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohledu na jejich splnění.

  - sledování a kontrola, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednání s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, případně úprava plánu BOZP dle skutečnosti.

  - kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

  - účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem.

  - kontrola dodržování BOZP i požárních předpisů a aktivní spolupůsobení na odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při provádění prací případném ohrožení stavby živelními pohromami.

Příloha 2

Seznam Dokumentace

- Rekonstrukce sportovní haly – dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby zpracovaná společností FARA spol. s r.o., K Matěji 33, 160 00 Praha 6, IČ: 44848765.