Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na akci „RH Kružberk - využití akumulační nádrže pro chov ryb“, st. č. 4045, VZ 1115

uzavřené dne 21.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo:	Slezská 2766, 738 01  Frýdek-Místek

IČ / DIČ:	451 931 18 / CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním článku 3. bod 3.3. a článku 9. bod 9.2. na následující změně citované smlouvy:

- čl. 2. Doba plnění – v bodě 2.1. se mění doba plnění následovně:

  - Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Předpokládaný termín zahájení díla:  		srpen 2018

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli:	do 28.6. 2019

čl. 3. Cena díla a platební podmínky - v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:

Celková cena díla bez DPH dle SoD	3 949 000,00 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dod. 2	-1 239 945,38 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dod.2	1 128 195,58 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dod.2	  3 837 250,20 Kč

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	30.5.2019					ve Frýdku-Místku dne

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel

__________________________

xxx