1

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace

se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín

zastoupená Mgr. Ivanou Scharfovou, ředitelkou školy

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Scharfová, ředitelkou školy

zástupce ve věcech technických: technický dozor stavby

IČ: 71006974

DIČ: CZ71006974

bankovní spojení: 14222336369/0800

tel.: 605524340

(dále jen „objednatel“)

a

Pavlacký  s.r.o.

se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: 634 72 902
DIČ: CZ63472902
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl  C  vložka 20152

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í  t e n t o

D O D A T E K  Č. 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O

ze dne 19.2.2019

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:	219004

I. Preambule

- Při zahájení plnění smlouvy o dílo došlo ze strany uživatele – mateřské školy z důvodu bezpečnosti dětí k požadavkům, které měly převážně za následek jiné řešení hlavní herní sestavy z části osazené v prudkém svahu, změnu materiálu a výměry dopadových ploch, změnu výměry zpevněných ploch a podkladových vrstev.

- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na provedení víceprací a méněprací na stavební práce na akci:

" MŠ Zlín, Dětská 4698  –  regenerace herního areálu "

# II. Předmět dodatku

- Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) a současně zužuje o stavební práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce), jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku č. 1.

- Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části

1 570 318 	Kč bez DPH

329 767	Kč DPH

1 900 085	Kč vč. DPH

a nahrazuje novým zněním

1 677 264 	Kč bez DPH

352 225	Kč DPH

2 029 489	Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo

původní cena za dílo              1 570 318 Kč bez DPH

vícepráce                                   283 192 Kč bez DPH

méněpráce                              - 176 246  Kč bez DPH

rozdíl ceny bez DPH                  106 946 Kč bez DPH

nová cena za dílo                  1 677 264 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.

- Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží    2 vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1

oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací

Ve Zlíně dne 14.6.2019						V Luhačovicích  dne  11.6. 2019

objednatel							zhotovitel

Mateřská škola Zlín, 						Pavlacký s.r.o.

Dětská 4698 příspěvková organizace

…………………………						…………….................			ředitelka školy							jednatel