DODATEK č. 2

KE  SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené  dne 7.1.2019

podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

(1)

Objednatel: 	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace

Sídlo:	                            Nám. Svobody 40, 342 01 Sušice

Statutární zástupce:       Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka

IČ:                                       00075116

Zapsaná:	              v OR, vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 748

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

smluvních:	Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka

Telefon:	                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(2)

Zhotovitel:                      RYNOSTAV s.r.o.

Registrován v OR u:      Krajský soud v Plzni, oddíl C vložka 13839

Sídlo:                               Pod Kalichem 385, 342 01  Sušice

Statutární zástupce:     Petr Nový - jednatel

IČ:		            26334615

DIČ:		            CZ26334615

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:	            Ing. Petra Nová

b) technických:	            Petr Nový

Telefon:	            xxxxxxxxx

Fax:	                           --

E-mail:                             xxxxxxxxx

Bankovní spojení:          2113742341/2700, UniCreditBank

(1)

Na základě uvedené  smlouvy  se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby) dle veřejné zakázky s názvem    „Stavba a instalace výtahu“.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci IROP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840, identifikační číslo projektu 117D03J000133.

(2)

Výše uvedené strany se dohodly na novém znění Smlouvy  v  kapitole V., odstavec 4  takto:

Předání a převzetí díla:  nejpozději do 23.7.2019

(3)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Sušici  dne	27.6.2019	V Sušici dne  27.6.2019

za objednatele:                                                                                                   za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Řezníčková                                                                                    Petr Nový

Mgr. Zdeňka Řezníčková	Petr Nový

ředitelka		jednatel

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace	Rynostav s.r.o.