Smlouva o dílo č. 26 / 06 / 2018

# uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednavatel:	Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

se sídlem:		Drtinova 3/49, Praha 5, 150 00

IČO::		45248001

tel.:                                    257 323 577

e-mail:                               hospodarka@stredniskoladrtinova.cz

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

Zhotovitel:  	MOZAIK, spol. s r.o.

se sídlem:     	Za Strahovem 277/14, Praha 6, 169 00

zastoupený:                          Janem Dvořákem

IČO:                     	49357999

DIČ:                     	CZ 49357999

bankovní spojení, č.ú.:

tel.:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

2. Předmět smlouvy a místo plnění

Stavební práce: Realizace učebny jazyků na SOŠ Drtinova, projekt CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000944

Místo stavby/adresa: SOŠ Drtinova 3/498, Praha 5, 150 00, učebna č. 20

3.  Čas plnění díla

Zahájení prací:  01.08.2019

Ukončení prací: 31.8.2019

4. Záruční lhůta

Záruka na provedené práce 24 měsíců, materiály dle záručních lhůt jejich dodavatelů.

5. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

Cena je pevná, dle cenové nabídky a činí 215.229,- Kč s DPH.

Zhotovitel prohlašuje na základě odborného posouzení, že nabídka obsahuje veškeré práce k řádnému provedení díla.

Změny budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel v den podpisu této smlouvy uhradí zhotoviteli bezhotovostním převodem nebo v hotovosti zálohu na dílo ve výši 107.615,- Kč. Na obdrženou zálohu vystaví zhotovitel objednateli dílčí fakturu.

Konečná faktura ve výši 50% bude vystavena až po předání a protokolárním převzetí díla.  Jakékoliv prodlení nebo neúplné uhrazení faktur je důvodem přerušení prací do doby jejich plné úhrady a je považováno za prodlení způsobené na straně objednatele. Na každé faktuře bude uvedeno č. projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000944. Faktura bude pro objednatele vyhotovena ve 2 originálech.

Splatnost daňového dokladu – faktury je do 14 dnů od jejího převzetí objednatelem.

Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je sjednána na 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení dokončení díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení z ceny celého díla, počínaje 15. dnem prodlení až do data skutečného ukončení díla. Toto ujednání neplatí, je-li prodlení způsobeno důvody na straně objednatele, zejména z důvodu požadavků na změnu v provedení díla, vícepracemi, překážkami v přístupu k dílu, vyšší mocí, klimatickými vlivy, které zabrání provedení díla dle technologických postupů nebo prodlením, neuhrazením či neúplným uhrazením vystavených faktur.

6. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

A. Objednatel zajistí následující:

1. umožní přístup pracovníkům zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna

2. el. stavební odběr. + záměšovou vodu

3. šatnu a sklad na nářadí a materiál

4. nenese žádnou odpovědnost za zničení, poškození či ztrátu tam umístěných movitých věcí

B. Zhotovitel:

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškerá bezpečnostní a protipožární

opatření vyplývající z platných právních předpisů a norem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pověří-li zhotovitel provedením díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek a čistotu a odstranit odpadky a

nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Po ukončení prací do 5ti kalendářních dnů vyklidit zřízení staveniště.

5. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele předem k jeho předání a převzetí v místě

plnění.

6. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud dílo nepřijme z jakých důvodů a zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu.

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník, který bude

oběma stranám k dispozici na místě stavby.

8. Zhotovitel je povinen respektovat občasný technický dozor investora, který bude prováděn

odborně vzdělanou osobou a technický dozor investora je oprávněn činit zápisy do

stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele či TDI objednatele svolat podle svých

možností, nejpozději do 48 hodin na místo samé kontrolní den a takového kontrolního dne

se zúčastnit.

7. Závěrečná ujednání

a) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

b) Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně

smírnou cestou.

c) Smlouvu je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlasený oběma smluvními stranami. Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek.

d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a

vznikající občanským zákoníkem.

e) Společnost je pojištěná na škody způsobené svojí činností do výše 20.000.000,- Kč.

f) Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 originálu.

Příloha:

Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet díla) ze dne 17.06.2019.

V Praze, dne 27. 6. 2019

...................................….                                                               ..…................................

objednatel			                                    zhotovitel