DODATEK č. 1

uvě o dílo „Sklady posypového materiálu, část II Přístřešek na posypový materiál Humpolec“

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-II

mvy zhotovitele: 1ZHS160037

KRA,SKÁ správa a údržba silnic vysočiny

příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem: P~-5T~3 ~<20^1 b~"lf

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	18330681/0100

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

se sídlem:	Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

zastoupený:	Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:	141510186/0100

IČO:	271 95 147

tvttR.	07171 Q<1 ňn

JL/lV_/o	V^ZL^Z^ / A^-ZX-T/

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 (dále jen Zhotovitel)

Stránka 1 z 3

Článek 2

Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 16.4 článku 16 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 5.9.2016 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „Přístřešek na posypový materiál Humpolec“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zejména ve změnovém listu a soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny
v tomto Dodatku č. 1 a zejména ve změnovém listu a soupisu prací s uvedením víceprací a
méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

- Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto

Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla v Kč bez DPH

Vícepráce v Kč bez DPH
Méněpráce v Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH

DPH (21%)

Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3 227 915,25

+ 351 951,72 -317 430,00 3 262 436,97 685 111,77 3 947 548,74

v

Článek 6

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.

- Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své

Stránka 2 z 3

vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují,
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne:	,

08-12-

že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za

V Jihlavě dne:

1 9 -12- 261*

Zhotovitel:

Objednatel:

!C 272951

Stránka 3 z 3