Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Slezská 2766

738 32  Frýdek - Místek

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	POD/10871/2019/941/5.5746

Vyřizuje:	Jiří Konečný, Ing.

Tel.:    		xxx

E-mail:    	xxx

Datum:   	26.6.2019

Dodatek č.1 Objednávky ev. č. OVs2917/0357

Povýsadbová péče, stavba „Suchá nádrž Lichnov V, OHO, stavba č. 5746“

Předmětem dodatku č.1 objednávky OVs2917/0357 je posunutí termínu pro dále uvedené položky prací, dodatečné práce na výsadbě dřevin a méněpráce za neprováděné položky dle přílohy této objednávky.

Posunutí termínu:

Pro položky prací č. 24 – 33 se stanovuje termín provedení do 29.11.2019

Dodatečné práce:

Dle přílohy „Dodatečné práce“ bude provedena obnova výsadby dřevin.

Cena: 8.553,- Kč bez DPH

Termín: do 29.11.2019

Méněpráce:

Dle přílohy „Méněpráce“ se upouští od provádění uvedených položek prací.

Hodnota méněprací: 132 238,50 Kč bez DPH

Původní cena:	522 298,03 Kč

Dodatečné práce:	8 553,00 Kč

Méněpráce:	-132 238,50 Kč

Nová cena dle dodatku č.1:	398 612,53 Kč

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou 
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava 1, Varenská 49,  PSČ 701 26,  Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Ing. Jiří Konečný, investiční referent

Telefon:		xxx

IČO: 			70890021

DIČ: 	CZ70890021

Bankovní spojení: 	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: 		ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje dodavatele:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: 	xxx

Zástupce pro věci technické:	xxx

Telefon: 				xxx

IČO: 			45193118

DIČ: 			CZ45193118

Bankovní spojení: 	KB, a.s., č.ú. 13403781/0100

Plátce DPH: 	ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 471

Ing. Jiří Tkáč

generální ředitel

Přílohy:		Dodatečné práce – povýsadbová péče SN Lichnov V, 5746

Méněpráce – povýsadbová péče SN Lichnov V, 5746

Co: OOK – p. Orlitová, zde

Potvrzení zhotovitele o přijetí a akceptaci objednávky:

(prosíme o vrácení kopie potvrzené objednávky zpět na naši adresu)

Datum:   27.6.2019

Podpis:   .......................................