**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**DODATEK č. 2**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6155/38/2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

**se zhotovitelem veřejné zakázky**

**„Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ“**

**část C**

Vytvoření modulů spolupracujících s POVIS (dále část C)

Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav (dále též „ČHMÚ“)

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

IČ: 00020699

DIČ: CZ00020699

Statutární orgán: xxxx

Zastoupený ve věcech technických: xxx

dále jen „objednatel“

a

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

se sídlem: U Sadu 13, 162 00 Praha 6

IČ: 61061557

DIČ: CZ61061557

zastoupená: xxxx

bankovní spojení: xxx

účet: xxx

měna účtu: CZK

dále jen „zhotovitel“

**Článek I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ“**

**část C**

**Vytvoření modulů spolupracujících s POVIS (dále část C)**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6155/38/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2017:

**Článek II., odst. 2.:**

Doba plnění: ukončení prací bude prodlouženo do 15. 11. 2019

2. **Zdůvodnění změny prodloužení ukončení prací:**

Vzhledem k pouze částečné obnově SW a HW infrastruktury objednatele zajišťující souběžný provoz Hlásné služby a modulů, které jsou předmětem smlouvy. A tedy trvající překážce na straně objednatele pro jejich řádnou implementaci a rutinní provoz, který by nutně kolidoval s provozem Hlásné služby, se obě smluvní strany dohodly počkat s implemntací na dokončení obnovy SW a HW infrastruktury objednatele tak, aby bylo možné dílo řádně provozovat a zároveň negativně neovlivnit provoz samotné Hlásné služby.

**II.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**

**OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

ČHMÚ osobní údaje subjektů zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na stránkách správce: <http://portal.chmi.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju> nebo Vám je správce na požádání poskytne.

**IV.**

**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele za zhotovitele

xxx xxx