SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle jednotlivých ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

1.	Objednatel

název: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Mariánská 252, 744 01 Frenštát p. R.

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: RNDr. Ivo Herman, ředitel školy

IČ: 00576441

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: 13434801/0100

telefon: 556 836 551

e-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz

2.	Zhotovitel

název: Michael Hříbek

se sídlem: Uzavřená 336/9, 747 16 Hať

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Michael Hříbek

IČ: 68933924

DIČ: CZ7412205416

Bankovní spojení: 86-6833530257/0100

telefon: 606 500 572

e-mail: michael.hribek@seznam.cz

3.	Název stavby – objekt:

Výměna podlahové krytiny - Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

II.

Předmět smlouvy

1. Předmět díla:

stručný popis:	Výměna podlahové krytiny

Výměna podlahové krytiny včetně nivelace, odstranění zbytků konzolí v podlahách (učebna AJ1), likvidace staré krytiny

  - Sborovna – cca 74 m2

  - Jídelna – cca 184 m2

  - Učebna AJ1 – cca 44 m2

  - Šatna hoši ŠJ – cca 18 m2

  - Oprava krytiny Studovna DM III. NP – cca 2 m2

  - Sokl pod schodištěm ŠJ – cca 2 m2

  - Kabinet Cukrárna ŠJ – cca 11 m2

Specifikace podlahové krytiny (bod 1 a - e):

- heterogenní PVC krytina

- tloušťka min. 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7 mm

- třída zátěže min. 34/43, protikluznost

- krytina bude celoplošně nalepena, před realizací výběr z min. 5 vzorů

Specifikace podlahové krytiny (bod 1 f - g):

- heterogenní PVC krytina

- tloušťka min. 2,8 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,35 mm

- třída zátěže min. 32

- krytina bude celoplošně nalepena, před realizací výběr z min. 5 vzorů

2. Adresa stavby: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

III.

Doba plnění

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 29. 7. 2019 do 19. 8. 2019 dle specifikace díla  uvedené v oddílu II. této smlouvy.

b) Objednatel umožní zhotoviteli realizaci díla dle specifikace od 29. 7. 2019 do 19. 8. 2019.

IV.

Cena díla

a) Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II. této smlouvy, a to ve výši: Konečná cena za zhotovení díla 272 976,00 Kč vč. DPH.

b) Cena díla je smluvními stranami určena závaznou cenovou nabídkou v rámci výběrového řízení.

c) Platební podmínky

Po písemném předání díla vystaví zhotovitel do 14 dnů konečnou fakturu s těmito    náležitostmi:

− označení faktury a číslo,

−	jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj  o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,

− předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,

− částka k úhradě.

Nebude-li mít faktura povinné náležitosti, je objednatel před uplynutím splatnosti oprávněn vrátit ji bez zaplacení k opravě či doplnění. Zhotovitel je povinen doklad opravit nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba  splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo znovu vyhotoveného dokladu.

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů po jejím doručení objednateli.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku.

V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

a) Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

VI.

Podmínky provádění díla

a) Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně pracoviště v termínu dle bodu III. b).

b)	Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou  kontrolu díla.

pracovník: Bc. Radovan Němec

pracovník: Jaroslav Beseda

c)	Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, jako dodatky ke smlouvě.

d)	Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

VII.

Povinnosti smluvních stran

a) Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

b) Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým termínem plnění k převzetí díla.

Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, 744 01 Frenštát p. R. (v místě provádění) a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

c) Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII.

Sankce

a) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané v této smlouvě za každý den prodlení.

b) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s oddílem IV. je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

c)	Smluvní strany se dohodly tak, že v případě, že dílo nebude zhotoveno dle oddílu III. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IX.

Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 5 dnů od doručení reklamace objednatelem.

XI.

Zpracování osobních údajů

- V souvislosti s využíváním sportovního areálu školy dochází ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Poskytovatel zpracovává osobní údaje zájemce v rozsahu:

jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, telefon, e-mail, způsob platby.

- Dotčenými subjekty osobních údajů jsou zájemci.

- Poskytovatel na ochranu osobních údajů přijme příslušná bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření.

- Poskytovatel nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu zájemce.

- Poskytovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

- Poskytovatel po ukončení využívání sportovního areálu školy řádně naloží se zpracovávanými osobními údaji.

- Poskytovatel zajistí nutnou součinnost v otázce zabezpečení zpracování osobních údajů, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem smlouvu podepisují.

Ve Frenštátě p. R. dne 27. 6. 2019

…………………				………………….

Za zhotovitele				    Za objednatele