Smlouva o dílo

č. zhotovitele BT – 0127 - 19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

zhotovitel: 			TALPA–RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	č. účtu: xxxxxxxxxxx

IČO: 64615391		DIČ: CZ64615391

OR KS v Ostravě, oddíl C., vložka14263

a

objednatel: 			Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí,

566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

bankovní spojení:		xxxx			č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25923099		DIČ: CZ25923099

OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804

se dohodly na této smlouvě o dílo

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla podle předmětu této smlouvy o dílo na své náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za toto dílo.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je „Vysoké Mýto, Oprava vodovodu, ul. Máchova, Tylova - Řízené podvrty pro potrubí z LPE D 90, jeho svaření a dodání signalizačního vodiče průřezu 10 mm2 v třídě zeminy 1 - 3  v délce 209m.

# Termín, způsob a místo plnění

  - Termín plnění předmětu smlouvy je :

zahájení prací:	      20.5.2019

ukončení prací:	      30.5.2019

  - Místem plnění předmětu smlouvy je  stavba objednatele ve Vysokém Mýtě, ul. Máchova, Tylova. Kompletní dodávku prací  podle čl. 2 předá zhotovitel protokolárně objednateli v  místě provádění prací.

  - Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nezbytné k dalšímu provádění díla,  není zhotovitel v prodlení s plněním závazku a lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením díla. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od této smlouvy odstoupit po předchozím upozornění adresovaném objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,15% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení v případě opožděného ukončení prací.

# Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní strany si určily následující způsob stanovení ceny: Celková cena je 169 740,00 Kč.

Bude vypočtena dle těchto  jednotkových smluvních cen

Bezvýkopová pokládka potrubí HDPE D 90 mm		           765,00 Kč / 1bm

Svaření potrubí HDPE D 90 mm                                                                15,00 Kč / 1bm

Dodání signalizačního vodiče průřez 10mm2                                             28,00 Kč / 1bm

Ceny jsou uvedeny bez DPH,

a bude fakturována a zaplacena na základě skutečně provedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

  - Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů , která bude potvrzena předávacím protokolem stavby. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji do 3 dnů vrátit zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků. Po odstranění nedostatků zhotovitel zašle objednateli fakturu s dobou splatnosti 30 dnů.

  - Smluvní strany se dohodly na úrocích z prodlení s úhradou ceny díla objednatelem ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení, až do dne připsání dlužné částky na účet zhotovitele.

- Podmínky provedení díla a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené nároků třetích osob a v souladu s podmínkami projektové dokumentace, a to včas před plánovaným termínem zahájení prací.

  - Při odevzdání staveniště zodpovídá objednatel za vytýčení a vyznačení plochy všech stávajících podzemních vedení               a inženýrských sítí včetně předání písemné dokumentace ohledně jejich uložení a odevzdá zhotoviteli, souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo provést. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, nevytýčených a nevyznačených či řádně nevyznačených a nevytýčených při převzetí staveniště.

  - Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a k výkopům včas a řádně obstará objednatel a nese rovněž všechny poplatky s nimi spojené. Poplatky a pokuty za překročení povolené doby užívání těchto ploch hradí zhotovitel pouze za dobu, po kterou je v prodlení.

  - Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli všechny mu známé okolnosti, které mohou negativně ovlivnit nebo znemožnit provedení prací (překážky charakteru navážek, panelů, umělých překážek, apod.) a toto s ním předem řádně a včas projednat.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v dohodnuté době, je povinen to oznámit nejpozději do dvou pracovních dnů objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Do dosažení dohody o změně provedení díla je oprávněn provádění díla přerušit.

  - Nedohodnou-li se strany do 10-ti dnů na změně smlouvy z důvodu podle odst. 5.5., může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V tom případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel převezme dílo bez výhrad či s výhradami. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí uvedeny a dohodou musí být stanoven termín jejich odstranění.

  - Zmocněnci pro věcná jednání za zhotovitele jsou ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti                                                                                                                                                                                                   ve věcech technických:  p. xxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnci pro věcná jednání za objednatele jsou ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti,  ve věcech technických: p.xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu

  - Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně platné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, dohodami oprávněných zaměstnanců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy. Ohledně nevhodných pokynů platí ustanovení §2594 a §2595 občanského zákoníku.

  - Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele trvající déle než 3 hodiny, zejména tedy není –li objednatelem poskytnuta řádná součinnost tak, aby bylo možno pokračovat dalším provádění díla,  zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu určenou následovně: ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den přerušení nebo zastavení  prací, ve kterém byly práce přerušeny nebo zastaveny déle než 3 hodiny, maximální výše této smluvní  pokuty však v součtu smí  činit 50% z celkové ceny daného díla. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. V případě zmaření provedení díla z důvodů, za něž odpovídá objednatel, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

  - V případě zhotovitelem nezaviněných okolností, zvláště v případě dopravních nebo provozních nehod, prodlení při transportu nebo proclívání, stávky nebo výluky kooperujících organizací, nebo pokud skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, požádá zhotovitel objednatele o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě mezi stranami, je zhotovitel povinen dohodnuté dílo dále provádět v přiměřené době se zohledněním výše uvedených překážek, které mu brání v provedení díla dohodnutým způsobem či má právo odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy.

- Podmínky předání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a jeho protokolárním předáním objednateli. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel dílo převezme formou předávacího protokolu.

  - Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byl k převzetí vyzván.

  - Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla ke každému vrtu a případné jiné doklady, nutné k uvedení díla do provozu a k užívání.

  - Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nabývá objednatel.

- Záruka za jakost

  - Zhotovitel poskytuje objednateli za dílo záruku za jakost díla v délce 36 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem převzetí prací, částí díla, objednatelem.

  - Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou či nevhodnou manipulací objednatele s dílem. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, jestliže byly způsobeny použitím věcí předaných mu objednatelem, jakož i jeho nevhodnými pokyny, a to za podmínek ustanovení §2594 a §2595 občanského zákoníku.

  - Objednatel je povinen vady jakosti díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl, nejpozději do konce záruční doby a to písemnou reklamací s popisem zjištěných vad. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

  - Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě předmětu díla nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace až do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. 0 tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

- Závěrečná ustanovení

  - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.

  - Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, pokud se strany nedohodnou, bude spor z jednotlivých realizačních smluv o dílo řešen Okresním soudem v Ostravě, místně příslušným sídlu objednatele.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom výtisku.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných jejich statutárními zástupci.

  - Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

  - Obě strany jsou si povinny vzájemně a neprodleně oznámit jakoukoliv změnu v právní osobnosti včetně sloučení, likvidace, přípravy podání návrhu na konkurz a vyrovnání a i to, že návrh na konkurz byl některým z věřitelů podán. V případě nesplnění této povinnosti se smluvní strany dohodly na sankci, a to formou smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. Veškerá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran, uvedených v této smlouvě.

  - Ostatní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne 17.5.2019

____________________			               	   _________________________

xxxxxxxxxxxxxxxx,  jednatel	 	                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  jednatel

T A L P A – R P F, s.r.o. 					    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.