Dodatek č.1

SML - 0041/19

Smlouvy o dílo

SML - 0013/19 z 19.3.2019

sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY sjednaná dle § 1902 občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:			Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:		MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:			00600601

DIČ:			CZ00600601

Peněžní ústav:	ČNB, pobočka Jihlava

Číslo účtu:		33936681/0710

  - Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.

Sídlo firmy:		Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Zápis v OR:		C 183658 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený:		Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.

IČO:			26007967

DIČ:			CZ26007967

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - Ve smluvních věcech jedná:

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.

V technických věcech jedná:

- za objednatele:	xxxxx, investiční technik

e-mail:    xxxxx

xxxxx, technický dozor investora

xxxxx, xxxxx, autorský dozor

- za zhotovitele:	xxxxx, jednatel, xxxxx, stavbyvedoucí

e-mail:   xxxxx

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany se ve smyslu § 1902 občanského zákoníku dohodly na změně závazků sjednaných ve smlouvě o dílo SML-0013/19 z 19.3.2019 v čl. II.2. Předmět díla, v čl. III.2 Termín plnění a v čl. IV.2. Cena díla z důvodu změny stavební části oproti zadávací dokumentaci vyžádané objednatelem.

  - Dohodnuté změny díla oproti zadávací dokumentaci jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

  - Z důvodu dohody o změně předmětu díla bylo dohodnuto prodloužení termínu řádného dokončení díla, a to nejpozději do: 30.8.2019

  - Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jako Příloha č. 2 Harmonogram prací na realizaci předmětu plnění včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících.

IV. CENA ZA DÍLO

  - Cena změn a doplňků díla podle čl. I.1. dodatku je stanovena v souladu s čl. IV.3. a IV.4. Smlouvy o dílo z 19.3.2019 a je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů a uvedena v Příloze č. 3.

  - Cena prací dle tohoto Dodatku č. 1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby.

  - Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

- Cena díla dle SOD bez DPH:	9 494 500,00 Kč

- Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	1 514 846,90 Kč

- Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	11 009 346,90 Kč

- DPH:	2 311 962,85 Kč

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	      13 321 309,75 Kč

V.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.

  - Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem tohoto dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Jihlavě dne: …………….…                               V Jihlavě dne: ……….…….…

---------------------------------------------------		-----------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                                                    Pavel Hobza

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                             jednatel TERMGAS s.r.o.