SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Stavební úpravy – oprava sociálního zařízení a stoupacího vedení vodovodu a kanalizace na Základní škole Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele:	1/2019

číslo smlouvy zhotovitele:	201997

číslo veřejné zakázky:			1/2019

veřejná zakázka malého rozsahu:	☒

spolufinancováno z ESI fondu:		☐

- Smluvní strany

- Objednatel:

název:		Základní škola Máj II

sídlo:		M. Chlajna 23, České Budějovice, PSČ 370 05

- zastoupený:		PaedDr. Marií Nedvědovou, ředitelkou školy

ve věcech technických: 	Věrou Vaňasovou, techničkou SPRÁVY DOMŮ s. r. o.

IČO:		00581551

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		2599317379/0800

kontaktní údaje:	tel.:	606 792 292, 385 344 629

e-mail:	kancelar@zsmaj2.cz

ID:	y3mmpjz

- Zhotovitel:

název:		Stavby Stára s.r.o.

sídlo:		Osiková 1831/19b, České Budějovice 6,  PSČ 370 08

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 19567

zastoupený:		Tomáš Stára

ve věcech technických:	Tomáš Stára

IČO:		28136977

DIČ:		CZ 28136977

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		107-746570237/0100

kontaktní údaje:	tel.:	604 558 917

e-mail:	thorovska@seznam.cz

ID:	hkt2fqc

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy – oprava sociálního zařízení a stoupacího vedení vodovodu a kanalizace na Základní škole Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice“. Bližší specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu - zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále jen „zadávací dokumentace“), která je nedílnou součástí smlouvy o dílo – Příloha č. 1.

- Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení jednotlivých částí, které jsou zapotřebí k úplnému provedení díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky a materiálu. Další součástí je likvidace veškerých odpadů vzniklých činností zhotovitele a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku – zejména chodců a vozidel v místech dotčených činností zhotovitele.

- Dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☐		ne ☒

- Případné změny věcného plnění předmětu díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

- Cena za dílo

- Při dodržení podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 3299777,- Kč + 21 % DPH (nebo státem určené DPH), tj. celkem 3992730,- Kč (slovy: Třimilionydevětsetdevadesátdvatisícsedmsettřicet korun českých).

- Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku.

- Platební podmínky

Obě strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

- Splatnost faktur se sjednává na dobu 21 dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. účtu                               107-746570237/0100 a to až po úplném dokončení a řádném předání díla, které pověření zástupci obou stran písemně potvrdí v protokolu o převzetí.

2.	Při nedodržení splatnosti uvedené v odst. IV. č. 1. je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou.

3.	Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad, DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušným zákonem. K faktuře se přikládá kopie protokolu o převzetí díla dle odst. IV. č. 1.

4.	V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce IV. č. 3. této smlouvy, odešle ji objednatel zpět k zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 21 dnů po jejím doručení.

5.	V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo nárok na uplatnění sankcí podle článku VII. této smlouvy může být ze strany objednatele částka odpovídající ve výši těchto sankcí zhotoviteli odečtena z do té doby neproplacených faktur za provedené práce, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

6.	Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.

- Povinnosti objednatele a zhotovitele

1.	Objednatel se zavazuje, že k provedení díla zajistí a poskytne zhotoviteli:

- přístup na pracoviště i mimo běžnou pracovní dobu,

- převzít dílo do 3 dnů od písemného vyzvání zhotovitele včetně případných vad a nedodělků, které nebrání v užívání,

- přístup k odběrným místům elektrické energie, která budou způsobilá odběru,

- Přístup k odběrnému místu vody, které bude způsobilé odběru,

a to vše nejpozději při zahájení prací.

2.	Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

3.	Zhotovitel se zavazuje, že jeho stavební činnost neomezí provozní činnost objektu – v závislosti na technologiích a bezpečnosti práce.

4.	Zhotovitel je povinen zajistit měření odběru elektrické energie a vody a to vlastními silami a to vše nejpozději v den zahájení prací.

5.	Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem prokázané výši. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 3 500 000 Kč a je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu.

- Doba plnění, záruční lhůta

1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla 1. 7. 2019.

2.	Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do 7. 8. 2019.

3.	Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.

Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Jednotlivé lhůty stanovené touto smlouvou nebo vyplývající ze zákona se prodlužují o stejný počet dní, kolik trvalo prodlení objednatele s poskytnutím výše uvedené součinnosti.

4.	Doba plnění předmětu díla se dále prodlužuje v případech:

- při živelné pohromě mající přímý vliv na průběh provedení díla,

- při zásadních změnách plnění díla vyžádaných objednatelem,

- při překážkách v díle plynoucích z odhalení skrytých technologických změn a postupů,

- při prodlení s předáním staveniště,

- bude-li objednatel v prodlení s plněním svých povinností, nebo nastanou-li jiné okolnosti zaviněné objednatelem,

- při klimatických podmínkách bránících nebo zpomalujících prováděné práce (déšť, teploty pod 5oC).

5.	Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

6.	Záruční lhůta na dílo je dohodnuta na 60 měsíců ode dne předání díla objednateli nebo ode dne kdy objednatel neoprávněně odmítl převzít dílo.

7.	Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout. V případě, že dílo má vady, je povinen písemně oznámit vady díla zhotoviteli /reklamace/ a to nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady díla nebo ode dne kdy měla být vada zjištěna. Zhotovitel se dostaví do 5 pracovních dnů k projednání reklamace a v případě, že reklamace bude oprávněná, zahájí odstranění vady dle dohody s objednatelem. Pokud nebude vada v dohodnuté lhůtě odstraněna nebo se jedná o vadu neodstranitelnou, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Bude-li uplatňovat objednatel viditelnou vadu v záruční lhůtě s nepřiměřeným zpožděním od jejího vzniku, nebude tato vada zhotovitelem uznána. Objednatel je povinen v záruční době písemně ohlásit a konzultovat jakékoliv práce na díle zhotovitele. V případě, že tak objednatel neučiní, nenese zhotovitel odpovědnost za vady díla, ačkoliv se vyskytly v záruční době.

8.	V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době, zajistí zhotovitel odstranění vady v dohodnutém termínu. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, vydané objednatelem.

- Splnění závazku provést dílo

1.	Za řádné splnění díla se považuje jeho řádné ukončení podle smlouvy o dílo a jeho předání objednateli v místě provedení předmětu díla. O předání díla se sepíše zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíší obě smluvní strany, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

2.	V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla činí dohodnutá smluvní pokuta              0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, která bude uhrazena objednateli formou započtení se zbývající cenou díla, uvedené v odst. III. č. 1.

- Kontrola provádění díla

1.	Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci jsou

PaedDr. Marie Nedvědová, Mgr. Dagmar Pajerová, Roman Němec.

2.	Vedením stavby za zhotovitele je pověřen Tomáš Stára

3.	Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

- Ostatní a závěrečná ustanovení

1.	Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele, která je uvedena jako příloha č. 1 této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.

2.	Dodavatel byl důkladně seznámen s podmínkami zadání týkajícího se předmětu díla a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla.

3.	Zhotovitel je oprávněn viditelně umístit v místě plnění smlouvy informační tabuli s údaji firmy.

4.	Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na internetových stránkách objednatele. Zveřejnění znění smlouvy v registru smluv zajistí zhotovitel.

5.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.	Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

***

Všichni účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

.....................................

Tomáš Stára

..............................................

PaedDr. Marie Nedvědová, ředitelka ZŠ