Petr Šmíd
Kalužní 230/7
Ostrava -Proskovice
72400
IČO 76585131

Objednávka č. 3/2019

Dobrý den,

objednávám u Vás realizaci opravy omítek v jedné třídě v budově Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace, 742 65 Rybí 110, IČO 75027194 dle Vámi zaslané cenové nabídky ze dne 16. 5. 2019.

Sjednaná cena: 76 080,- Kč

Sjednaná cena obsahuje oškrábání malby, osekání zvětralé omítky, nová omítka hrubá do 2 cm, stěrka s perlinkou, nová omítka štuková jemná, penetrace, nová malba ve dvou vrstvách, likvidace odpadu, demontáž a zpětná montáž tabulí, dodávka a montáž ochranného linolea a lamina.

Místo pro dodání a stavební úpravy:

Základní škola Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace

742 65 Rybí 110

Termín pro zahájení prací: 24. 6. 2019

Termín pro dokončení a předání: 31. 7. 2019

Děkuji za vyřízení objednávky.

Mgr. Hana Frydrychová, ředitelka školy

V Rybí 6. června 2019