smlouva  o  dílo

č. zakázky ……… uzavřená dle §2586 a následujících

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. smluvní strany:

| 1.1 Objednatel: | Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, p.o. |
| --- | --- |
|  | Struhlovsko 1795 |
|  | 753 01 Hranice |
|  | TEL.: 581 602 599 |
|  | E-mail: stru@stru.hranet.cz |
|  | Zastoupená: Mgr. Radomír Macháň |
|  | Ve věcech technických: Mgr. Lenka Šatánková |
|  | Ve věcech obchodních: Mgr. Lenka Šatánková zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem IČ: 146 18 575 DIČ: CZ 146 18 575 |
|  | Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Hranice |
|  | č.ú.: 155 38831 / 0100 |

| 1.2 ZHOTOVITEL: | AAP HRANICE s. r.o. |
| --- | --- |
|  | Zámrsky 113 |
|  | 753 01 Hranice |
|  | TEL: 777 763 230 |
|  | #### E-mai: schindler@aaphranice.cz |
|  | ZASTOUPENÁ: Ing. Schindler Radovan jednatel společnosti |
|  | oprávněni jednat za společnost |
|  | - ve věcech technických : p. Hlobil Hynek |
|  | - ve věcech obchodních : Ing. Radovan Schindler |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27527 |
|  | IČ: 268 15 397 |
|  | DIČ: CZ 268 15 397 |
|  | Bankovní spojení: FIO banka, a.s. Nový Jičín č.ú.: 2300239952 / 2010 |

1.3 vymezení  kompetencí:

Veškeré změny týkající se ujednání této smlouvy v základní i všeobecné části,               jsou platné pouze, byly-li učiněny písemnou formou a byly-li objednatelem                        a zhotovitelem podepsány. Osoby přistupující k této smlouvě za objednatele                     a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat.

Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního zákoníku

a zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

2. název stavby,  předmět  díla:

Předmětem této smlouvy jsou práce nebo dodávky specifikované a uvedené v bodě 2.1 této smlouvy.  Jedná se o opravu podlahy v chodbě Základní školy Struhlovsko, Hranice

Litá flexibilní a dekorativní stěrka s barevnými chipsy :

příprava podkladu – celoplošné přebroušení povrchu dlažby satelitní bruskou s diamantovými nástroji, odsávání průmyslovým vysavačem

ruční dobroušení podlahy kolem stěn úhlovou bruskou s odsáváním

provedení spojovacího můstku epoxidovou pryskyřicí s posypem křemičitými písky

provedení vyrovnávací a zpevňující vrstvy polyuretano-epoxidovou hmotou s trvalou flexibilitou

celoplošný zásyp barevných chipsů do pryskyřice

odstranění nespojených barevných chipsů a vysátí plochy

transparentní lesklý uzávěr epoxidovou pryskyřicí

matný polyuretanový uzávěr

Odstín barevných chipsů – dle požadavku objednatele.

Případná změna materiálu bude předem oboustranně odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku.

# Požadované zatížení nové podlahy:

# Mechanické zatížení – lehký pochozí provoz

# Chemické zatížení – bez požadavku objednatele

# Tepelné zatížení – bez požadavku objednatele

3. cena:

Cena prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou mezi

zhotovitelem a objednatelem.

Celková cena za podlahu ( 130 m2 a 47 mb )…………….…..167 .470,- Kč bez DPH

Celková cena za polepy……………….…………………….…….26 .300,- Kč bez DPH

# Celková cena všech prací je 234 .462,- Kč včetně DPH.

4. termíny  plnění:

4.1    Termín realizace:   8. 7. – 19. 7. 2019

  - Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl provádět práce následkem okolností vzniklých ze strany objednatele nebo z technologických důvodů. Doba realizace díla se prodlužuje o tuto dobu.

  - Plné zatížení podlahy je možné za 7 dní po dokončení prací.

5.  plateBní  podmínky:

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy

je zajištěno. Pro účel splnění termínu platby podle této smlouvy je platba splněna okamžikem, kdy byla platba poukázána objednatelem zhotoviteli prostřednictvím peněžního ústavu.

5.1 způsob  platby:

Po dokončení a převzetí prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dní ode dne předání prací. Platba bude provedena na základě faktury převodním příkazem  (viz. bankovní spojení).

5.2 smluvní pokuta:

5.2.1 V případě prodlení s placením faktury za dodávku díla je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

5.2.2 V případě nedodržení termínů dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

6.   záruka:

6.1 Záruční doba za jakost díla činí 60 měsíců. Záruční doba začíná dnem odevzdání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem.

6.2 Objednatel se zavazuje po přechodu vlastnických práv vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla.

6.3  Předpokladem pro poskytnutí záruky za jakost díla je dodržování záručních podmínek objednatelem. Objednatel se seznámil se záručními podmínkami zhotovitele a podpisem smlouvy potvrzuje svůj souhlas s těmito záručními podmínkami.

7.    odpovědnost  za  vady:

7.1   rozsah odpovědnosti:

7.1.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dodávka nebo její část má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

7.1.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dodávka nebo její část je kompletní a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech a dokumentaci skutečného provedení prací.

7.1.3 Způsobí-li objednatel prokazatelně škodu nebo poškození týkající se předmětu díla, zhotovitel za takto poškozené věci nenese záruku. Škoda způsobená ze strany objednatele musí být zhotovitelem jednoznačně prokázána.

8. podmínky  provádění  stavebních  prací:

8.1    předání  staveniště, PŘEDÁNÍ SP  a  požadavky  na  zs:

8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad          a vyklizené k termínu nástupu na zakázku.

8.1.2 Staveniště se považuje za předané následujícím dnem poté, kdy budou odstraněny závady a překážky uvedené v zápise o předání.

8.1.3 Objednatel zajistí pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie 230, 400 V ( jistič  32 A ), vody, likvidaci odpadu a využití kanalizace na vlastní náklady.

8.1.4 Objednatel se zavazuje, že bude průběžně zajišťovat uzavření prostor tak,                aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování zhotovitelem připravených ploch.             V době provádění finální úpravy podlah má zhotovitel právo označit si staveniště takovým způsobem, aby zamezil přístupu.

8.1.5 Objednatel zajistí na vlastní náklady sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele a možnost uskladnění materiálu zhotovitele.

8.1.6 Zhotovitel zajistí proškolení a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

8.1.7 Podmínky pro aplikaci lité podlahy – teplota vzduchu min. 12 °C, max. 25 °C

8.2    podmínky  provádění  prací:

8.2.1 Zhotovitel povede stavební deník, do kterého bude zapisovat veškeré rozhodující skutečnosti.

8.2.2 Objednatel se zavazuje provést veškerá opatření nutná k tomu, aby průběh stavebních prací byl minimálně rušen přesuny materiálu apod.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s technologickým          postupem ve standardní kvalitě, která odpovídá účelu díla.

8.2.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle po celou dobu jeho provádění až do doby převzetí díla objednatelem.

8.2.5 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo                         v souvislosti s jeho prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

8.2.6 Pro výkony vyplývající ze smlouvy je určen za zhotovitele:

p. Hlobil Hynek

Za objednatele je kontrolou prováděných prací a úkolů vyplývajících ze smlouvy         pověřen:  Mgr. Lenka Šatánková

8.3   překážky  při  provádění  a  přerušení  prováděných  prací:

8.3.1 Má-li zhotovitel za to, že řádné provádění díla je ztíženo překážkami, neuvažovanými ve smlouvě, je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně prokazatelně oznámit. Zanedbá-li toto oznámení, má nárok na zohlednění okolností, tvořících překážku pouze tehdy, jestliže byla objednateli dotyčná skutečnost a její omezující účinky zřejmě známy.

8.3.2 Lhůty provádění budou prodlouženy, pokud překážka vznikla:

- okolností na straně objednatele nebo vyšší mocí

8.3.3 Zhotovitel je povinen neprodleně obnovit práce jakmile překážky pominou, pokud nedohodl s objednatelem jinak.

8.3.4 Způsobí-li překážky plnění objednatel, vzniká zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.

8.4   dokončení   a  předání  díla:

8.4.1 Dílo bude předáno po dokončení prací. Z přejímacího řízení bude vyhotoven a podepsán zápis za účasti smluvních stran ( předávací protokol ).

8.4.2 Nedojde-li k písemnému potvrzení převzetí díla, může objednatel písemně uplatnit námitky do 10 dnů od dne vyzvání k převzetí. Pokud tak neučiní, považuje se dílo za převzaté.

8.4.3 Odevzdání a převzetí díla dokončených stavebních prací bude prováděno                   v souladu se stavebním zákonem a příslušnými normami.

9.   Zvláštní  ujednání:

9.1 Změna obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky,                   které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

9.2 Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti oprávněnými osobami s cílem dosažení oboustranné dohody. Nedojde-li k dosažení dohody a vyřešení sporů                    ani při jednání statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému soudu.

9.3 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této smlouvy o dílo, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

9.4 Zhotovitel prohlašuje, že na požadovanou činnost má potřebné oprávnění                  a kvalifikaci, což je doloženo výpisem z obchodního rejstříku.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odevzdáno a předáno jako celek.

9.6 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

10. všeobecná  ustanovení:

10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2 Zhotovitel a objednatel uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy.

| V Hranicích dne 6. 6. 2019 | V Zámrskách dne 6. 6. 2019 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | za zhotovitele: |
| Mgr. Macháň Radomír ředitel školy | Ing. Schindler Radovan jednatel společnosti |