Dodatek č. 2

k uzavřené smlouvě mandátní ze dne 20.8.2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel:

- Škola:		                             Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

- Sídlo:				Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61

- Zastoupen:	Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy

- IČ:	60076101

DIČ:				CZ60076101

- Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

- Číslo účtu: 	216852958/0300

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen„ objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost:		              H&B PENTA s.r.o.

Sídlo:				Senovážné náměstí 1736, České Budějovice

Zastoupena:			Petr Štuk – jednatel společnosti

IČ:				62502417

DIČ:				CZ62502417

Bankovní spojení:		Raiffeisen bank, pobočka Č.B.

Číslo účtu:		6641240001/5500

na straně druhé jakožto zhotovitelem ( dále jen „zhotovitel“)

I.

  - Smluvní strany   prohlašují,  že dne 20.8.2018 uzavřely mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provedení TDI na díle  „Výstavba vrátnice a rekonstrukce kanalizace a průjezdu Gymnázium Jírovcova 8, Č. Budějovice“ ( dále jen „zakázka“ ).  Z důvodu změny termínu dokončení stavby smluvní strany v souladu s Čl. V. bod 2. Čas plnění , tímto dodatkem sjednávají změnu ceny díla a konečného termínu. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

  - Cena díla uvedená v Čl. V. smlouvy mandátní se mění následovně:

| Celková cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 | 84 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Změna ceny - změna dokončení termínu stavby do 16.08.2019 | 31 000,00 Kč |
| Vícepráce celkem v Kč bez DPH | 31 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2 SoD | 115 000,00 Kč |
| DPH | 24 150,00 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH dle Dodatku č. 2 SoD | 139 150,00 Kč |

III.

3.1 Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

3.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

V Českých Budějovicích dne 14.06.2019

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

--------------------------------		------------------------------------

Gymnázium Jírovcova 8, Č.B.                                                                   H&B PENTA s.r.o.

Mgr. Pavel Kavřík – ředitel školy                                                  Petr Štuk – jednatel společnosti