Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Josefem Komínkem

ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	AS PROJECT CZ s.r.o., se sídlem U Prostředního mlýn 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 260 95 254

##### zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681,

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Jiřím Žákem

II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Projektová dokumentace rekonstrukce zimního stadionu

ve Velkém Meziříčí“

tj. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zimního stadionu na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí. Projektová dokumentace bude řešit zejména:

- zaměření stávajícího stavu,

- kompletní rekonstrukci ledové plochy včetně vzduchotechniky, strojovny a technologie chladícího zařízení,

- výměnu mantinelů a plexiskla,

- nový prostor pro šatny A mužstva, soupeře a rozhodčí včetně ošetřovny a rozcvičovny s umístěním za stávajícími střídačkami směrem k řece (bude řešeno jako dvoupodlažní přístavba),

- nový prostor pro společenskou místnost s výhledem na ledovou plochu; kanceláře, sklady materiálů v prvním patře nad stávajícími šatnami s ohledem na stávající vzduchotechniku restaurace a únosnost stropu nad 1. NP,

- kompletní rekonstrukci stávajících prostor šaten a sociálního zařízení včetně vzduchotechniky,

- osvětlení ledové plochy,

- vybavení interiéru nábytkem,

- parkovací plocha naproti zimnímu stadionu (bude řešeno jako dvoupodlažní parkovací stání).

Předmětem plnění je:

II.A 	Vypracování  dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DSP“)

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění je rovněž zajištění mapových a geodetických podkladů (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území v rozsahu min. 10 m za hranice stavby), včetně lokalizace inženýrských sítí (prověření zaústění kanalizačního vedení v případě napojení odkanalizování ze stavby), vypracování záborového elaborátu (grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků - trvalý a dočasný zábor - a sousedních pozemků a jejich vlastníků. Zhotovitel rovněž vypracuje kompletní rozpočet včetně soupisu prací, vyčíslí v ZE dotčení jednotlivých pozemků v délce (v bm) pro zřízení věcných břemen a pořídí dokladovou část s projednáním s dotčenými orgány a správci sítí včetně zapracování jejich připomínek do DSP.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně). Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních a 1x na CD ve formátu *.pdf a *dwg v otevřeném formátu – nezaheslovaný.

Zhotovitel je povinen v průběhu společného územního a stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

II.B 	Dokumentace provedení stavby + soupis prací (dále jen „PDPS“)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb. Součástí předmětu plnění bude kompletní dokladová část v papírové a elektronické verzi jako součást podkladů pro zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby (vyjádření DOSS, průzkumy, diagnostiky atd.). Charakteristické příčné řezy budou ve vzdálenosti min. 20 m.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6 x v písemné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu *. pdf (CD)  a *.dwg otevřený formát – nezaheslovaný.

Soupis prací:

- 2 x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 1 x digitální - EXCEL a pdf (CD)

- 2 x  neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální *. xls, pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

(2) Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že realizace PDPS je závislá na vyčlenění finančních prostředků na uhrazení ceny PDPS Zastupitelstvem města Velké Meziříčí při schvalování rozpočtu na rok 2020. Nevyčlení-li zastupitelstvo finanční prostředky na realizaci této části díla, nebude se PDPS vůbec realizovat. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby mu případným rozhodnutím o tom, že PDPS nebude realizována, nevznikla žádná škoda, a tudíž  nemá v tomto případě nárok na náhradu škody.

(3) Zhotovitel je povinen rozčlenit položky soupisu dle Standardní klasifikace produkce (SKP) a Pokynu GFŘ č. D-6 (kódy CZ – CC, CZ – CPA).

(4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

(5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6) Zhotovitel výslovně bere podpisem této smlouvy na vědomí, že výše uvedená PDPS dílo bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen zpracovat PDPS tak, aby PDPS poskytovala dostatečné podklady pro provedení díla (např. včetně směrového, výškového a polohového vytyčení stavebních objektů) a aby již nebylo nutné nechat vypracovat realizační dokumentaci.

(7) Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat technické odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výjimku stanoví § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.  Termín a místo plnění

- Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Předání DSP včetně příslušných vyjádření a stanovisek 	do 1. 4. 2020

Předání PDSP							do 15. 12. 2020

- Neprodleně po podpisu smlouvy jsou smluvní strany povinny zorganizovat a dostavit se do sídla objednatele na koordinační schůzku, na níž budou vypracovány formou zápisu bližší podrobnosti rozsahu díla. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání díla svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 x měsíčně). Výrobní výbor se bude konat v sídle objednatele, tj. v budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

- Zhotovitel předá dokumentaci v sídle objednatele: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

IV. Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

| Cena DSP bez DPH | 907.460,- Kč |
| --- | --- |
| Cena PDPS bez DPH | 1.072.620,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1.980.080,- Kč |
| DPH | 415.816,80 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 2.395.896,80 Kč |

(2) Cena za provedení díla vzešla z cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 5. 2019, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, a zahrnuje všechny požadované části plnění.

(3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

(4) Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

###### V. Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení dané části díla vždy po jejím předání objednateli.

- Úhrady za plnění z této smlouvy budou realizovány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeném na fakturách. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Objednatel prohlašuje, že se na výše uvedený předmět plnění nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

- Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm), příp. ve formátu PDF na email: palkova@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.

- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.

VI. Ostatní ujednání

(1) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání dokumentace poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.

(3) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpověď na dodatečný dotaz k PDPS ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

VII. Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním dané části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny dané části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(4) Při prodlení s odpovědí na dodatečný dotaz dle čl. VI odst. 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dané části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(5) Nebude-li předaný výkaz výměr správný a úplný, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny každé chybějící položky; smluvní pokuta se vypočte z ceny položky v místě a čase obvyklé.

(6) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené DSP do dne, kdy nabyde právní moci společné povolení.

(2) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedené PDPS, zejména za její správnost a úplnost do dne, kdy bude stavba dle PDPS zkolaudována.

(3) Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 5 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.

(4) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

IX. Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel dílo nekvalitně, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání části díla delší než 30 dnů.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupila-li druhá strana smlouvy do likvidace.

###### X. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s výjimkou ustanovení o PDPS; tato nabývají účinnosti dnem, kdy zastupitelstvo města vyhradí v rozpočtu města na rok 2020 finanční prostředky na úhradu ceny za provedení PDPS.

(2) Ve věci náhrady škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

(3) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(4) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(5) Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi existuje na základě objednávky číslo VYST/52/2019 smluvní vztah týkající se provedení studie stavby – rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí. Touto smlouvou se ruší smluvní vztah vzniklý na základě objednávky VYST/52/2019 a její akceptace. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že na výše uvedené studii ještě nezahájil práce, tudíž mu nevznikly žádné náklady či škoda, jež by měl objednatel nahrazovat.

(6) Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

(7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva.

(8) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů).

(9) Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

(10) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne ………………….		V Pelhřimově dne…………….

…………………………………..	…………………………………..

Josef Komínek, starosta	Ing. Jiří Žák

Město Velké Meziříčí	AS PROJECT CZ, s.r.o.

objednatel 	zhotovitel