# Smlouva o dílo č. 19-0106 na výměnu technologie plynové kotelny v objektu Chráněného bydlení – Město Albrechtice.

uzavřená mezi

zhotovitelem - **Ing. Bačík Pavel BAČÍK - TOPNÉ SYSTÉMY**

 **xxxxxxxxxxxxxx**

 **xxxxxxxxxxxxxx**

 **IČ: 40306178**

##  DIČ: CZ6208051058

 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních i technických:

Ing. Bačík Pavel

a

objednatelem – **Harmonie, příspěvková organizace**

  **Chářovská 785/85, Pod Cvilínem**

 **794 01 Krnov**

 **IČ: 00846384**

 **DIČ: neplátce**

 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Miroslava Fofová

 Oprávněný zástupce ve věcech technických: Martin Kot

1. **Základní ustanovení**
2. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je výměna technologie plynové kotelny v objektu Chráněného bydlení ve Městě Albrechtice.
6. **Předmět smlouvy**
7. Firma BAČÍK - TOPNÉ SYSTÉMY (dále jen zhotovitel) provede výměnu stávající technologie technické místnosti s plynovými spotřebiči (plynové kotelny) ve výše uvedeném objektu, tedy instalaci dvou kondenzačních závěsných kotlů o jm. výkonu 2 x 20 kW včetně nepřímonatápěného zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 200 L, jako náhradu za stávající technologii kotelny, tedy plynové kotle Junkers a zásobníkový ohřívač TUV stejné značky. Tyto kotle slouží jak k vytápění, tak i k ohřevu teplé vody (TUV) výše uvedeného objektu. Součástí výměny plynových kotlů je rovněž realizace nového odkouření (kompletní spalinové cesty) od obou kotlů, výměna automatické regulace vytápění a odvod kondenzátu do stávající ležaté kanalizace. Součástí díla je předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
8. **Podmínky plnění**
9. Zhotovitel provede demontáž kompletní stávající technologie technické místnosti (kotelny), tedy dvou stacionárních kotlů Junkers, zásobníkového ohřívače TUV, potrubních rozvodů ÚT a vodoinstalace v prostoru technické místnosti, včetně stávajícího odkouření. Po demontáži a likvidaci stávajícího zařízení kotelny provede instalaci nové technologie dle předané a odsouhlasené cenové kalkulace sestávající ze dvou kondenzačních kotlů o součtovém výkonu 40 kW a nepřímonatápěného zásobníkového ohřívače o objemu 200 L. Nově instalované kondenzační kotle budou napojeny na stávající otopný systém přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Dodavatel dále provede výměnu kompletní spalinové cesty. Součástí dodávky a montáže dodavatele je rovněž výměna ekvitermní regulace vytápění celého objektu s kaskádovým řadičem kotlů. Realizace kotelny bude dodavatelem provedena na základě odsouhlasené cenové kalkulace ze dne 25.11.2018, která je nedílnou součástí této SOD. Během realizace nové technologie kotelny bude na nezbytně nutnou dobu provedena odstávka teplé vody.
10. Po dokončení a předání díla objednateli předá zhotovitel příslušnou technickou dokumentaci - záruční listy včetně dokladů o shodě od jednotlivých komponentů realizovaných na předávaném díle a návodů k obsluze v českém jazyce. Dále dodavatel provede zaškolení obsluhy.
11. Objednatel umožní zhotoviteli skladování montážního materiálu v místě montáže v prostoru o velikosti odpovídající rozsahu montážních prací a dále mu umožní napojení na zdroj elektrické energie v prostoru montáže.
12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Dodržení požadovaných technických podmínek zhotovitel doloží příslušnými prohlášeními o shodě, certifikáty výrobků, průkazními a kontrolními zkouškami a revizemi jednotlivých částí systému dle platných vyhlášek a technických norem. Tyto doklady pak budou přílohou předávacího protokolu při předání díla objednateli.
13. V průběhu realizace díla zajistí zhotovitel veškerá nezbytná bezpečnostní a proti-požární opatření podle vyhl. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude dodržovat všechny platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Zhotovitel bude používat pouze zařízení schopné bezpečného provozu. Dále bude zhotovitel dodržovat platné předpisy požární ochrany, zejména pro skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a manipulaci s otevřeným ohněm.
14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou
15. **Doba místo plnění**
16. Zahájení montáže: 15. 7. 2019
17. Ukončení montáže: 19. 7. 2019
18. Místem plnění je objekt Chráněného bydlení, Petra Bezruče 4, 793 95 Město Albrechtice
19. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

1. **Cenové ujednání**
2. Cena montáže a dodávky dle předmětu plnění je sjednána dohodou a činí:

 **257 410,- Kč**

 **Cena je uvedena včetně DPH. DPH = 15 %**

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
2. Cena za dílo vč. DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
3. nebude‑li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
4. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v soupisu prací.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
6. **Platební podmínky**
7. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
8. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu za realizaci díla po jeho úplném dokončení a řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků se lhůtou splatnosti 30 dnů od vystavení daňového dokladu.
9. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
10. **Záruční podmínky**
11. Na veškeré práce a dodávky realizované v rámci této smlouvy poskytuje dodavatel objednateli záruku v délce trvání 30 měsíců od data předání kompletního díla. Na jednotlivé komponenty a zařízení, jež jsou součástí dodávky, se vztahuje záruční doba deklarovaná výrobcem, popř. dodavatelem daného zařízení.
12. **Zánik smlouvy**
13. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
14. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
15. neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
16. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
18. dojde‑li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
19. bylo‑li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
20. podá‑li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
21. **Závěrečná ujednání**
22. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
23. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
24. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
25. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
27. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Příloha: cenová kalkulace

V Odrách dne: 24. 6. 2019 V Krnově dne: 26. 6. 2019

 Za dodavatele: Za objednatele:

 Ing. Bačík Pavel Mgr. Miroslava Fofová